| VIỄN THÔNG TÂY NINH TRUNG TÂM HẠ TẦNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ##### Số: /BC-TTHT-KTHT | Tây Ninh, ngày tháng năm 2026 |

BÁO CÁO

V/v sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và

phương hướng, nhiệm vụ tháng 8

Thực hiện chương trình công tác năm 2026, Trung tâm Hạ tầng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2026 như sau:

# HIỆN TRẠNG THIẾT BỊ:

## Thiết bị MANE/CSG(B1_TAM)

| STT | THT | 10_2025 | 01_2026 | 06_2026 | 07_2026 | 10_2025 | 01_2026 | 06_2026 | 07_2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CSG |  |  |  | MANE |  |  |  |
| * | Tây Ninh | 23 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 1 | Bến Lức | 6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | Đức Hòa | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | Gò Dầu | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4 | Kiến Tường | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Tân An | 6 | 13 | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | Tân Châu | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | Tân Ninh | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |

## Thiết bị OLT: (B2_TAM)

| STT | THT | Loại TB | 10_2025 | 01_2026 | 06_2026 | 07_2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Tây Ninh | GPON | 484 | 496 | 492 | 494 |
| 1 | Bến Lức | GPON | 70 | 65 | 65 | 67 |
| 2 | Đức Hòa | GPON | 54 | 54 | 51 | 49 |
| 3 | Gò Dầu | GPON | 87 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Kiến Tường | GPON | 62 | 62 | 62 | 61 |
| 5 | Tân An | GPON | 46 | 44 | 44 | 47 |
| 6 | Tân Châu | GPON | 86 | 88 | 87 | 96 |
| 7 | Tân Ninh | GPON | 79 | 83 | 83 | 74 |

## Thiết bị L2SW:(B3_TAM)

| STT | THT | Loại TB | 10_2025 | 01_2026 | 06_2026 | 07_2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Tây Ninh | L2SW | 845 | 846 | 838 | 827 |
| 1 | Bến Lức | L2SW | 127 | 131 | 130 | 131 |
| 2 | Đức Hòa | L2SW | 83 | 82 | 81 | 80 |
| 3 | Gò Dầu | L2SW | 185 | 186 | 185 | 181 |
| 4 | Kiến Tường | L2SW | 89 | 89 | 89 | 84 |
| 5 | Tân An | L2SW | 109 | 107 | 101 | 106 |
| 6 | Tân Châu | L2SW | 102 | 101 | 102 | 119 |
| 7 | Tân Ninh | L2SW | 150 | 150 | 150 | 126 |

## Thiết bị vô tuyến:

### Thiết bị 2G:

- Đã thực hiện tắt gần hết thiết bị trên toàn mạng. Còn lại 2 trạm MỘC BÀI 2 (2G_BCA014M_TNH), CHỢ ĐƯỜNG BIÊN (2G_BCA021M_TNH) thuộc THT Gò Dầu do:

- Hiện trạng 2 trạm đều không thỏa điều kiện tắt 2G của tập đoàn: lưu lượng Erl không thỏa < 3 Erl/ngày (7 ngày liên tiếp)

- Về doanh thu thì trạm BCA021, BCA014 trong top 10

### Thiết bị 3G(B4_TAM)

| STT | THT | Loại TB | 10/2025 | 01/2026 | 06/2026 | 07/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Tây Ninh | 3G | 1524 | 1630 | 1638 | 1625 |
| 1 | Bến Lức | 3G | 228 | 240 | 240 | 239 |
| 2 | Gò Dầu | 3G | 256 | 276 | 276 | 276 |
| 3 | Kiến Tường | 3G | 198 | 219 | 223 | 218 |
| 4 | Tân An | 3G | 193 | 216 | 217 | 212 |
| 5 | Tân Châu | 3G | 219 | 223 | 224 | 223 |
| 6 | Tân Ninh | 3G | 241 | 244 | 244 | 244 |
| 7 | Đức Hòa | 3G | 189 | 212 | 214 | 213 |

### Thiết bị 4G(B5_TAM)

| STT | THT | Loại TB | 10/2025 | 01/2026 | 06/2026 | 07/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Tây Ninh | 4G | 1521 | 1753 | 1901 | 1912 |
| 1 | Bến Lức | 4G | 211 | 244 | 256 | 256 |
| 2 | Gò Dầu | 4G | 277 | 346 | 403 | 408 |
| 3 | Kiến Tường | 4G | 175 | 206 | 251 | 252 |
| 4 | Tân An | 4G | 193 | 224 | 241 | 243 |
| 5 | Tân Châu | 4G | 226 | 237 | 246 | 247 |
| 6 | Tân Ninh | 4G | 253 | 260 | 265 | 267 |
| 7 | Đức Hòa | 4G | 186 | 236 | 239 | 239 |

### Thiết bị 5G: (B5G_TAM)

| STT | THT | Loại TB | 10/2025 | 01/2026 | 06/2026 | 07/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Tây Ninh | 5G | 125 | 214 | 215 | 215 |
| 1 | Bến Lức | 5G | 18 | 34 | 34 | 34 |
| 2 | Gò Dầu | 5G | 12 | 26 | 26 | 26 |
| 3 | Kiến Tường | 5G | 11 | 16 | 16 | 16 |
| 4 | Tân An | 5G | 44 | 56 | 56 | 56 |
| 5 | Tân Châu | 5G | 4 | 14 | 14 | 14 |
| 6 | Tân Ninh | 5G | 18 | 30 | 31 | 31 |
| 7 | Đức Hòa | 5G | 18 | 38 | 38 | 38 |

## Thiết bị DLU: (B6_TAM)

| STT | Tổ Hạ tầng | TTVT | 2025 | 1/2026 | 6/2026 | 7/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Tây Ninh | Tây Ninh | 88 | 88 | 73 | 67 |
| 1 | Bến Lức | Bến Lức | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 2 | Bến Lức | Cần Đước | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Bến Lức | Cần Giuộc | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | Đức Hòa | Đức Hòa | 6 | 6 | 3 | 2 |
| 5 | Đức Hòa | Đức Huệ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Gò Dầu | Bến Cầu | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Gò Dầu | Gò Dầu | 7 | 7 | 9 | 9 |
| 8 | Gò Dầu | Trảng Bàng | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | Kiến Tường | Kiến Tường | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Kiến Tường | Tân Thạnh | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Kiến Tường | Thạnh Hóa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Tân An | Long An | 21 | 21 | 16 | 15 |
| 13 | Tân An | Tầm Vu | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 14 | Tân An | Tân Trụ | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | Tân An | Thủ Thừa | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | Tân Châu | Dương Minh Châu | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Tân Châu | Tân Biên | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Tân Châu | Tân Châu | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 19 | Tân Ninh | Châu Thành | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | Tân Ninh | Hòa Thành | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 21 | Tân Ninh | Tân Ninh | 10 | 10 | 9 | 10 |
| 22 | Vĩnh Hưng | Vĩnh Hưng | 2 | 2 | 2 | 2 |

# THIẾT BỊ PHỤ TRỢ: (B7_QUÝ)

| STT | Trung tâm viễn thông | Số CSHT |  | Máy nổ |  | Máy lạnh |  | Accu |  | Tủ nguồn |  | Tổng thiết bị |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bến Cầu | 70 |  | 50 |  | 107 |  | 73 |  | 71 |  | 301 |  |
| 2 | Bến Lức | 108 |  | 50 |  | 118 |  | 112 |  | 90 |  | 370 |  |
| 3 | Cần Đước | 69 |  | 40 |  | 91 |  | 72 |  | 67 |  | 270 |  |
| 4 | Cần Giuộc | 78 |  | 43 |  | 88 |  | 98 |  | 75 |  | 304 |  |
| 5 | Châu Thành | 78 |  | 58 |  | 125 |  | 86 |  | 74 |  | 343 |  |
| 6 | Đức Hòa | 156 |  | 79 |  | 186 |  | 175 |  | 153 |  | 593 |  |
| 7 | Đức Huệ | 58 |  | 37 |  | 74 |  | 71 |  | 55 |  | 237 |  |
| 8 | Dương Minh Châu | 66 |  | 46 |  | 99 |  | 68 |  | 58 |  | 271 |  |
| 9 | Gò Dầu | 105 |  | 70 |  | 128 |  | 102 |  | 104 |  | 404 |  |
| 10 | Hòa Thành | 51 |  | 39 |  | 90 |  | 54 |  | 50 |  | 233 |  |
| 11 | Kiến Tường | 68 |  | 39 |  | 87 |  | 79 |  | 68 |  | 273 |  |
| 12 | Long An | 107 |  | 66 |  | 130 |  | 128 |  | 100 |  | 424 |  |
| 13 | Tầm Vu | 37 |  | 28 |  | 47 |  | 45 |  | 36 |  | 156 |  |
| 14 | Tân Biên | 82 |  | 61 |  | 126 |  | 84 |  | 78 |  | 349 |  |
| 15 | Tân Châu | 85 |  | 76 |  | 150 |  | 91 |  | 83 |  | 400 |  |
| 16 | Tân Ninh | 144 |  | 101 |  | 204 |  | 129 |  | 127 |  | 561 |  |
| 17 | Tân Thạnh | 40 |  | 31 |  | 61 |  | 51 |  | 40 |  | 183 |  |
| 18 | Tân Trụ | 28 |  | 15 |  | 31 |  | 41 |  | 26 |  | 113 |  |
| 19 | Thạnh Hóa | 53 |  | 33 |  | 57 |  | 54 |  | 51 |  | 195 |  |
| 20 | Thủ Thừa | 54 |  | 29 |  | 72 |  | 66 |  | 54 |  | 221 |  |
| 21 | Trảng Bàng | 131 |  | 76 |  | 199 |  | 158 |  | 130 |  | 563 |  |
| 22 | Vĩnh Hưng | 69 |  | 39 |  | 80 |  | 74 |  | 64 |  | 257 |  |
| TỔNG |  |  | 1,737 |  | 1,106 |  | 2,350 |  | 1,911 |  | 1,654 |  | 7,021 |  |

# MẠNG NGOẠI VI: (B8_BAO)

| STT | Tổ Hạ Tầng | Cáp Quang |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 96FO | 48FO | 36FO | 24FO | 16FO | 12FO | 8FO | 6FO |
| 1 | Tân An | 47 | 40 | 47 | 474 | 70 | 2560 | 19 | 284 |
| 2 | Bến Lức | 9 | 34 | 9 | 881 | 81 | 2815 | 51 | 328 |
| 3 | Đức Hòa | 13 | 33 | 12 | 760 | 81 | 2118 | 80 | 445 |
| 4 | Kiến Tường | 0 | 2 | 0 | 547 | 35 | 2641 | 122 | 409 |
| 5 | Tân Ninh | 41 | 571 | 2 | 965 | 32 | 1656 | 2 | 1031 |
| 6 | Gò Dầu | 32 | 613 | 7 | 1461 | 57 | 2302 | 0 | 1337 |
| 7 | Tân Châu | 0 | 234 | 0 | 1031 | 104 | 1950 | 2 | 967 |
| Tổng |  | 143 | 1527 | 78 | 6119 | 460 | 16042 | 277 | 4802 |

| STT | Tổ Hạ Tầng | AP/OTB | Splitter |  |  |  | SL Port PON 0 thuê bao | SL Port PON 41-49 thuê bao | SL Port thuê bao >50 thuê bao |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S1 |  | S2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1:4 | 1:8 | 1:8 | 1:16 |  |  |  |
| 1 | Tân An | 7102 | 1559 | 1438 | 114 | 6067 | 182 | 366 | 247 |
| 2 | Bến Lức | 12308 | 2520 | 2393 | 124 | 8795 | 155 | 507 | 326 |
| 3 | Đức Hòa | 8246 | 1570 | 1406 | 163 | 5949 | 100 | 247 | 129 |
| 4 | Kiến Tường | 5123 | 1052 | 835 | 217 | 4342 | 71 | 170 | 103 |
| 5 | Tân Ninh | 4751 | 1619 | 1577 | 5 | 5425 | 352 | 288 | 65 |
| 6 | Gò Dầu | 1820 | 1685 | 1659 | 0 | 5252 | 361 | 249 | 73 |
| 7 | Tân Châu | 2565 | 1260 | 1234 | 7 | 3989 | 145 | 219 | 48 |
| Tổng |  | 41915 | 11265 | 10542 | 630 | 39819 | 1366 | 2046 | 991 |

# (B9_BAO)

| STT | THT | TTVT | PON >50 T4 | T5 | T6 | T7 | Tăng | Giảm (T7-T6) | Tái diễn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bến Lức | Trung tâm Viễn thông Bến Lức | 174 | 174 | 168 | 164 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Bến Lức | Trung tâm Viễn thông Cần Đước | 94 | 94 | 107 | 105 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Bến Lức | Trung tâm Viễn thông Cần Giuộc | 86 | 86 | 77 | 76 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Đức Hòa | Trung tâm Viễn thông Đức Hòa | 86 | 86 | 94 | 92 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Đức Hòa | Trung tâm Viễn thông Đức Huệ | 39 | 39 | 48 | 39 | 0 | 9 | 0 |
| 6 | Gò Dầu | Trung tâm Viễn thông Bến Cầu | 23 | 22 | 23 | 26 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Gò Dầu | Trung tâm Viễn thông Trảng Bàng | 11 | 11 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Gò Dầu | Trung tâm Viễn thông Gò Dầu | 34 | 35 | 36 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Kiến Tường | Trung tâm Viễn thông Kiến Tường - Mộc Hóa | 11 | 11 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Kiến Tường | Trung tâm Viễn thông Thạnh Hóa | 24 | 24 | 25 | 28 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Kiến Tường | Trung tâm Viễn thông Tân Thạnh | 27 | 27 | 23 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Kiến Tường | Trung tâm Viễn thông Vĩnh Hưng - Tân Hưng | 58 | 58 | 50 | 51 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Tân An | Trung tâm Viễn thông Long An | 101 | 101 | 108 | 102 | 0 | 6 | 0 |
| 14 | Tân An | Trung tâm Viễn thông Tân Trụ | 45 | 45 | 47 | 46 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Tân An | Trung tâm Viễn thông Tầm Vu | 52 | 52 | 52 | 54 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Tân An | Trung tâm Viễn thông Thủ Thừa | 59 | 59 | 58 | 57 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Tân Châu | Trung tâm Viễn thông Tân Châu | 19 | 19 | 18 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Tân Châu | Trung tâm Viễn thông Tân Biên | 9 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tân Châu | Trung tâm Viễn thông Dương Minh Châu | 22 | 21 | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Tân Ninh | Trung tâm Viễn thông Tân Ninh | 30 | 26 | 19 | 21 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | Tân Ninh | Trung tâm Viễn thông Hòa Thành | 35 | 35 | 37 | 35 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Tân Ninh | Trung tâm Viễn thông Châu Thành | 21 | 12 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2 |
|  | Tây Ninh |  | 1060 | 1044 | 1048 | 1030 | 16 | 34 | 4 |

# THUÊ VÀ CHO THUÊ CSHT: ( TẠO )

| STT | Loại CSHT | MOBIFONE | VIETTELL | VIETNAM MOBILE | FPT | VTVCAD | TANSINH VIET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BTS | 318,618,181 | 18,890,910 | 17,242,500 | - | - | - |
| 2 | Mặt bằng | - | 5,090,909 | - | - | - | - |
| 3 | Cống bể | 100,382,178 | 156,974,395 | 22,192,800 | 55,561,600 | 65,110,800 | - |
| 4 | Cáp Quang | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Trụ | 11,042,586 | 61,045,990 | - | 7,965,144 | - | - |
| Cộng LAN |  | 430,042,945 | 242,002,204 | 39,435,300 | 63,526,744 | 65,110,800 | - |
| 1 | BTS | 392,254,546 | 22,418,183 | 12,600,000 | 8,509,091 | - | - |
| 2 | Mặt bằng | 5,000,000 | - | - | - | - | - |
| 3 | Cống bể | 1,537,500 | 1,363,636 | - | 8,525,784 | - | - |
| 4 | Cáp Quang | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Trụ | - | 1,363,636 | - | - | - | 10,368,000 |
| Cộng TNH |  | 398,792,046 | 25,145,455 | 12,600,000 | 17,034,875 | - | 10,368,000 |
| CỘNG (LAN + TNH) |  | 828,834,991 | 267,147,659 | 52,035,300 | 80,561,619 | 65,110,800 | 10,368,000 |

| STT | Loại CSHT | SCTV | CMC | TIENPHAT | MAILINH | RVC | HTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BTS | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Mặt bằng | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Cống bể | 111,268,400 | 1,550,000 | 49,141,052 | 3,000,000 | 2,068,200 | 2,804,850 |
| 4 | Cáp Quang | - | 10,500,000 | - | - | - | - |
| 5 | Trụ | 214,334,784 | 2,152,198 | 1,649,348 | - | - | - |
| Cộng LAN |  | 325,603,184 | 14,202,198 | 50,790,400 | 3,000,000 | 2,068,200 | 2,804,850 |
| 1 | BTS | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Mặt bằng | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Cống bể | - | - | 32,809,530 | - | - | - |
| 4 | Cáp Quang | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Trụ | - | - | - | - | - | - |
| Cộng TNH |  | - | - | 32,809,530 | - | - | - |
| CỘNG (LAN + TNH) |  | 325,603,184 | 14,202,198 | 83,599,930 | 3,000,000 | 2,068,200 | 2,804,850 |

| STT | Loại CSHT | LA34 | XOSO | CỘNG | VAT | Tổng Cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BTS | - | - | 354,751,591 | 35,475,159 | 390,226,750 |
| 2 | Mặt bằng | - | - | 5,090,909 | 509,091 | 5,600,000 |
| 3 | Cống bể | - | - | 570,054,275 | 57,005,427 | 627,059,702 |
| 4 | Cáp Quang | 4,545,455 | 1,200,000 | 16,245,455 | 1,624,545 | 17,870,000 |
| 5 | Trụ | - | - | 298,190,050 | 29,819,005 | 328,009,055 |
| Cộng LAN |  | 4,545,455 | 1,200,000 | 1,244,332,280 | 124,433,226 | 1,368,765,506 |
| 1 | BTS | - | - | 435,781,820 | 43,578,180 | 479,360,000 |
| 2 | Mặt bằng | - | - | 5,000,000 | 500,000 | 5,500,000 |
| 3 | Cống bể | - | - | 44,236,450 | 4,423,645 | 48,660,095 |
| 4 | Cáp Quang | - | - | - | - | - |
| 5 | Trụ | - | - | 11,731,636 | 1,173,164 | 12,904,800 |
| Cộng TNH |  | - | - | 496,749,906 | 49,674,989 | 546,424,895 |
| CỘNG (LAN + TNH) |  | 4,545,455 | 1,200,000 | 1,741,082,186 | 174,108,215 | 1,915,190,401 |

# KẾT QUẢ BSC THÁNG 7:

## Báo Cáo Kết Quả Xếp Hạng Tổ Hạ Tầng:

- Thời gian lập báo cáo: 01/07/2026 - 31/07/2026

- Căn cứ kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD và chất lượng mạng lưới tháng 7 , OMC tiến hành thống kê kết quả BSC và xếp hạng 07 Tổ Hạ tầng trên địa bàn như sau:

### Bảng Kết Quả Thực Hiện KPIs(B10_NHI)

| Tên KPIs | Tỷ trọng | Mục tiêu giao | Bến Lức | Đức Hòa | Gò Dầu | Kiến Tường | Tân An | Tân Châu | Tân Ninh | TỔNG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tổng doanh thu VT-CNTT | 10% | 139.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2. Doanh thu cho thuê hạ tầng | 5% | 1.722 | 206,350 | 154,408 | 141,191 | 141,883 | 568,606 | 202,578 | 124,515 | 1.539,530 |
| 3. Sử dụng tiết kiệm điện so với cùng kỳ | 10% | 98,00% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4. Hệ số hàng tồn kho | 5% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. TL phiếu xử lý SC đúng hạn CĐ5 | 10% | 98,00% | 98,06% | 98,42% | 96,99% | 95,91% | 98,30% | 98,29% | 97,44% | 97,44% |
| 6. Đảm bảo năng lực hạ tầng BRCD | 5% | 2,00% | 0,89% | 0,00% | 0,00% | 2,23% | 1,93% | 0,84% | 0,29% | 1,43% |
| 7. TB BRCD/MyTV/TSLC do chất lượng đường dây GPON kém | 5% | 0,037% | 0,145% | 0,219% | 0,431% | 0,156% | 0,140% | 0,25% | 0,221% | 0,212% |
| 8. Hài lòng KH sau xử lý PAKH về chất lượng mạng di động | 5% | 99,80% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 9. Thuê bao hủy theo mục tiêu | 5% | 2280 TB | 864 | 466 | 107 | 243 | 374 | 143 | 349 | 2546 |
| 10. TB BRCD gián đoạn dịch vụ | 5% | 0,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,25% | 2,68% | 0,37% |
| 11. Chất lượng hạ tầng VT-CNTT | 10% | 99,00% | 98,48% | 98,27% | 98,38% | 98,45% | 98,39% | 98,63% | 98,65% | 98,60% |
| 12. Thời gian MLL các thiết bị di động 3G/4G/5G | 10% | 3 | 4,56 | 3,93 | 12,44 | 6,52 | 9,87 | 4,28 | 1,91 | 6,46 |
| 13. Tỉ lệ cung cấp và cấu hình dịch vụ tự động BRCĐ | 5% | 90,00% | 95,90% | 93,40% | 94,66% | 97,38% | 98,06% | 92,74% | 96,17% | 95,60% |
| 14. Hoàn thành công việc được giao | 10% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100% |
| 16. Mức độ tuân thủ quy trình, quy định | 0% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100% |

### Bảng điểm BSC tháng 7 (B11_NHI)

| STT | Tổ Hạ tầng | Tổng điểm BSC | Xếp hạng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đức Hòa | 100,25 | 1 |
| 2 | Bến Lức | 99,74 | 2 |
| 3 | Tân Châu | 98,74 | 3 |
| 4 | Tân An | 97,45 | 4 |
| 5 | Tân Ninh | 96,78 | 5 |
| 6 | Tổ Tổng hợp | 96,74 | 6 |
| 7 | Tổ Khai thác | 96,74 | 6 |
| 8 | Gò Dầu | 96,23 | 7 |
| 9 | Kiến Tường | 95,87 | 8 |

# KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG MẠNG:

## Chất lượng hạ tầng VT-CNTT (QoS/QoE):

### Mục tiêu:

- CLHTVT > 99%

### Kết quả thực hiện:

- Thời gian lấy báo cáo: từ 01/07/2026 – 31/07/2026

- Nguồn dữ liệu: https://cts.vnpt.vn/Report/QoSEs/QoSEsCCLe

| - Tháng | Xếp hạng QoS |  |  |  | Xếp hạng QoE |  |  |  | Tổng QoS & QoE | Xếp hạng tổng QoS & QoE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng | MBB | FBB | MyTV | Tổng | MBB | FBB | MyTV |  |  |
| 01/2026 | 15 | 18 | 14 | 12 | 16 | 30 | 5 | 31 | 98.83 | 13 |
| 02/2026 | 11 | 15 | 14 | 8 | 18 | 25 | 8 | 30 | 98.88 | 14 |
| 03/2026 | 15 | 19 | 18 | 3 | 22 | 30 | 8 | 1 | 98.85 | 19 |
| 04/2026 | 20 | 20 | 22 | 12 | 14 | 30 | 7 | 1 | 98.83 | 20 |
| 05/2026 | 21 | 20 | 25 | 10 | 19 | 31 | 7 | 1 | 98.83 | 19 |
| 06/2026 | 29 | 20 | 28 | 30 | 20 | 31 | 8 | 1 | 98.67 | 25 |
| 07/2026 | 32 | 21 | 32 | 30 | 23 | 31 | 9 | 1 | 98.60 | 30 |

#### Kết quả chi tiết thực hiện:

| TT | QoS, QoE | Thành phần | Điểm thành phần | Tổng (VB: 22/QĐ-VNPT-TNH ngày 08/01/2026) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Điểm tổng | (%) | Đánh giá Đạt/Không đạt | Xếp hạng 34 tỉnh |
| I | Mạng di động(B12_HUNG) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MBB QoS | Độ sẵn sàng tài nguyên mạng (2G Cell Availability/ 3G Cell Occupancy/ 4G RB Utilization) | 0 / 99.15(↓0.02)/ 98.49(↓0.05) | 5 | 98.25 (↓0.03) | Đạt | 20 (↓1) |
|  |  | Khả năng truy cập (2G Call Setup SS Rate/ 3G HSPA Accessibility/ ERAB SS Rate) | 0 / 98.90(↑0.3)/ 99.17(↓0.01) |  |  |  |  |
|  |  | Khả năng duy trì (2G Call Completion Rate/ 3G Call Completion Rate/ 4G E-UTRAN Retainability) | 0 / 97.42(↑0.12)/ 99.32(↔) |  |  |  |  |
|  |  | Tính toàn vẹn dịch vụ (3G CQI/ 4G CQI) | 98.84(↑0.03)/ 96.22(↓0.04) |  |  |  |  |
|  |  | Chất lượng vùng phủ sóng (3G - Quality of coverage/ 4G - Quality of coverage) | Không có số liệu |  |  |  |  |
| 2 | MBB QoE | Tốc độ download | 97.13(↔) | 5 | 98.25 (↑0.05) | Đạt | 31 (↔) |
|  |  | Trễ | 99.89(↔) |  |  |  |  |
|  |  | Rung pha | 99.98(↔) |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ lệ mất gói tin | 99.99(↔) |  |  |  |  |
| II | Mạng BRCĐ(B13_BAO) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FBB QoS | Tỷ lệ cáp quang thuê bao chưa đạt chất lượng | 96.65 | 5 | 98.26 | Không đạt | 32 |
|  |  | Tỷ lệ nghẽn thuê bao BRCĐ | 99.87 |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ lệ nghẽn kết nối MAN-E | 97.46 |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ lệ nghẽn kết nối VN2 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Độ khả dụng mạng truy nhập | 99.95 |  |  |  |  |
|  |  | Độ khả dụng mạng MAN-E | 99.99 |  |  |  |  |
| 2 | FBB QoE | Tỷ lệ tốc độ download | 100 | 5 | 99.28 | Đạt | 9 |
|  |  | Tỷ lệ tốc độ upload | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Trễ Trong Nước - Trung vị | 98.02 |  |  |  |  |
|  |  | Trễ local DNS | 98.54 |  |  |  |  |
|  |  | Rung pha Trong Nước - Trung vị | 99.37 |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ lệ mất gói Trong Nước | 99.92 |  |  |  |  |
|  |  | Trễ Quốc tế - Trung vị | 98.68 |  |  |  |  |
|  |  | Rung pha Quốc tế - Trung vị | 99.20 |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ lệ mất gói Quốc tế | 99.28 |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ lệ mẫu đo FBB QoE | 100 |  |  |  |  |
| III | MyTV(B14_TAN) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MyTV QoS | Độ trễ (OTT Live/TVoD) | 99.98/99.97 | 5 | 98.55 | Đạt | 30 |
|  |  | Rung pha (OTT Live/TVoD) | 97.72/99.69 |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ lệ mất gói (OTT Live/TVoD) | 96.54/97.96 |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ lệ nghẽn kết nối | 100 |  |  |  |  |
| 2 | MyTV QoE | Tỷ lệ mất hình (Mẫu đạt/Tổng số mẫu) | 100 | 5 | 100 | Đạt | 1 |
|  |  | Tỷ lệ mất tiếng (Mẫu đạt/Tổng số mẫu) | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Độ lệch hình/tiếng (Mẫu đạt/Tổng số mẫu) | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Băng thông trung bình (Mẫu đạt/Tổng số mẫu) | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Thời gian gián đoạn (Mẫu đạt/Tổng số mẫu) | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ lệ mẫu đo đạt chất lượng hình TVoD | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ lệ mẫu đo đạt chất lượng tiếng TVoD | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ lệ mẫu đo đạt độ lệch hình/tiếng TVoD | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ lệ mẫu đo đạt yêu cầu băng thông trung bình TVoD | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ lệ mẫu đo đạt yêu cầu thời gian gián đoạn TVoD | 100 |  |  |  |  |

### Giải trình nguyên nhân bị điểm kém:

#### Chỉ số QoS MBB:(B15_HUNG)

| Khu vực | Trạm | Nguyên nhân | Hiện trạng / Đã xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| Trảng Bàng | TBA048 | Khu vực indoor sóng kém | Phối hợp hiện trường đo kiểm phân tích logfile => sóng chập chờn bên trong công ty Winga, kiểm tra hư HW hướng 4G-TBA048W51-TNH đang đợi vật tư, tạm thời điều chỉnh etilt, công suất 4G-TBA048W11-TNH phủ sóng tạm, khách hàng báo sử dụng được dịch vụ |
| Tân Tập | CGI055 | Xử lý Cell CLK CĐ5 | Đã thực hiện theo quy trình xử lý cell CLK CDD5 phối hợp tổ hạ tầng Bến Lức thực hiện đo kiểm vùng phủ phân tích logfile, đề xuất Crs công suất về 0 hướng 4G-CGI055M13-LAN để cải thiện chất lượng dịch vụ vùng phủ (đã được NOC2 duyệt) |
| Lương Hòa | BLU022 | Xử lý Cell CLK CĐ5 | Đã thực hiện theo quy trình xử lý cell CLK CDD5 phối hợp tổ hạ tầng Bến Lức thực hiện đo kiểm vùng phủ phân tích logfile, đề xuất Crs etilt về 08 hướng 4G-BLU022M12-LAN để cải thiện chất lượng dịch vụ vùng phủ (đã được RNOC2 duyệt) |
| Bến Lức | BLU023 | Xử lý Cell CLK CĐ5 | Đã thực hiện theo quy trình xử lý cell CLK CDD5 phối hợp tổ hạ tầng Bến Lức thực hiện đo kiểm vùng phủ phân tích logfile, đề xuất Crs etilt về 06 hướng 4G-BLU023M12-LAN để cải thiện chất lượng dịch vụ vùng phủ (đã được RNOC2 duyệt) |
| Cần Giuộc | CGI061 | Xử lý Cell CLK CĐ5 | Đã thực hiện theo quy trình xử lý cell CLK CDD5 phối hợp tổ hạ tầng Bến Lức thực hiện đo kiểm vùng phủ phân tích logfile, đề xuất Crs etilt về 07 hướng 4G-CGI061M13-LAN để cải thiện chất lượng dịch vụ vùng phủ (đã được RNOC2 duyệt) |

#### Chỉ số QoE MBB(B16_HUNG)

| Khu vực | Trạm | Nguyên nhân | Hiện trạng / Đã xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| Bình Minh | TNI001, TYTN35 | Khu vực indoor sóng kém | Khu vực công ty Duy Thanh sóng kém, cách trạm TYTN35 400 mét nhưng không có hướng phủ chính, indoor che chắn nặng nên sóng kém, đo kiểm, Crs không hiệu quả, đang rà soát điều chuyển CTH502S về phục vụ khu vực |
| 101 Cell 5G NR700 NSN |  | Share tải 4G, bổ sung vùng phủ 5G | Rà soát hiện trạng cơ sở hạ tầng, nguồn điện, truyền dẫn, điều kiện lắp đặt, phối hợp xây dựng và triển khai phương án đồng bộ mạng, truyền dẫn và các thay đổi cấu hình |
| 101 Cell 5G NR700 E/// |  | Share tải 4G, bổ sung vùng phủ 5G | Rà soát hiện trạng cơ sở hạ tầng, nguồn điện, truyền dẫn, điều kiện lắp đặt, phối hợp xây dựng và triển khai phương án đồng bộ mạng, truyền dẫn và các thay đổi cấu hình |
| Tân Ninh | TNI037 | Điều chuyển Remote Sector 5G để tăng cường vùng phủ sóng, hiệu quả khai thác mạng 5G hiện hữu | Điều chuyển nội bộ cell 5G tải sử dụng thấp để share tải với 4G tải sử dụng cao theo 2194/VNPT Net-KT Đang thực hiện: rà soát lại 5G-TBI031 đề xuất điều chuyển về TNI037: vật tư, điện, cáp, vị trí lắp, … |
| Cầu Khởi | DMC009 | Tải sử dụng 4G tăng cao | Điều chuyển nội bộ cell 5G tải sử dụng thấp để share tải với 4G tải sử dụng cao theo 2194/VNPT Net-KT Đang thực hiện: rà soát lại 5G-TBI043 đề xuất điều chuyển về DMC009: vật tư, điện, cáp, vị trí lắp, … |
| Gia Lộc | GDA103, GDA094 | Tải sử dụng 4G tăng cao | Điều chuyển nội bộ cell 5G tải sử dụng thấp để share tải với 4G tải sử dụng cao theo 2194/VNPT Net-KT Đang thực hiện: rà soát lại 5G-BCA023, 5G-TBA052 đề xuất điều chuyển về GDA103, GDA094: vật tư, điện, cáp, vị trí lắp, … |
| Nhơn Hòa Lâp | TTH022 | Khu vực lỏm sóng | Thực hiện rà soát, điều chuyển SmallCell THU016S về phục vụ LHSK Chợ Quê tại vị trí 10.635845/ 105.905143 |
| Nguyễn Thị Một | CGI030 | Khu vực indoor sóng kém | Thực hiện rà soát, điều chuyển SmallCell CGI038S về phục vụ khu vực làm việc của lãnh đạo trường Nguyễn Thị Một tại vị trí 10.616455/ 106.681249 |

#### Công việc dự kiến tuần 32  (B17_HUNG)

| Khu vực | Trạm | Nguyên nhân | Hiện trạng / Đã xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| 258 cell L1800 hiện hữu bổ sung NB-IoT |  | Bổ sung tính năng NB-IoT cho các cell L1800 hiện hữu | Thực hiện cân chỉnh Crs, theo dõi mạng lưới, đảm bảo CLMDV sau khi kích hoạt và xử lý PAKH |
| Long An |  | Tinh giản, tắt sóng 106 trạm 3G trên mạng di động Vinaphone - đợt 2 | Thực hiện lần lượt tắt cứng thiết bị 3G riêng gồm 01 trạm 3418, 11 trạm 3206 sau 15 ngày off mềm không có phản ánh khách hàng, đảm bảo vùng phủ sóng để tối ưu chi phí. |
| Long An |  | Tinh giản 3G | Rà soát KPI các trạm hiện hữu đang có đồng thời U900 và L900 so với rule tinh giản U900, đề xuất tắt U900 để tối ưu tài nguyên |
| Khu vực KCN, CCN |  | Đảm bảo chất lượng mạng KCN_CCN | Rà soát hiện trạng và đề xuất bổ sung trạm 4G, 5G cho 56 KCN, 24 CCN |

#### Kết quả xử lý Phản ánh khách hàng chất lượng mạng(PAKH)

- Thời gian lấy báo cáo: 01/07 –30/07

- Nguồn dữ liệu: https://tts.vnpt.vn/#/thong-ke/thongke-tonghop-phongban

- Số lượng phản ánh khách hàng tiếp nhận đến 30/07/2026 tổng 41 PAKH.

- 10 phản ánh tồn còn hạn xử lý – trong tuần 32 sẽ xử lý

- 07 phản ánh kĩ thuật liên hệ khách hàng sau khi phối hợp kiểm tra lại sim và đầu cuối đã sử dụng được dịch vụ.

- 09 phản ánh khi liên hệ lại hỗ trợ xử lý thì KH đã sử dụng được dịch vụ (nhờ người thân điều chỉnh, đăng kí dịch vụ, ...)

- 06 điểm không liên hệ được với khách hàng, đã lưu ý lại số điện thoại để xử lý khi liên hệ lại được.

- 06 đã phối hợp NET/NOC tunning, Crs xử lý PAKH đảm bảo chất lượng mạng khu vực

- 02 phản ánh khách hàng phản ánh trong khu vực công ty indoor sóng chập chờn, công ty không cho vào đo kiểm triển khai GPKT.

- 01 phiếu trùng lắp thông tin đã xử lý, đã báo SOC2 xử lý.

#### Chỉ số QoS FBB:

| Nguyên nhân | Giải pháp |
| --- | --- |
| Có 2089 phiếu suy hao thuê bao trong tuần, trong đó: - Các TTVT chưa đạt mục tiêu: Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa, Đức Huệ, Bến Cầu, Trảng Bàng, Gò Dầu, Kiến Tường - Mộc Hóa, Tân Thạnh, Vĩnh Hưng - Tân Hưng, Long An, Tân Trụ, Tầm Vu, Thủ Thừa, Tân Châu, Tân Biên, Dương Minh Châu, Tân Ninh, Hoà Thành, Châu Thành | - Đôn đốc TTVT thực hiện xử lý suy hao thuê bao - Tách port > 50 thuê bao |

- Chỉ số theo Tổ Hạ tầng:

Mục tiêu >= 99%

(B18_BAO)

| STT | THT | FBB QoS | Đạt/Chưa đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bến Lức | 98.24 | Chưa đạt |
| 2 | Đức Hòa | 97.66 | Chưa đạt |
| 3 | Gò Dầu | 97.19 | Chưa đạt |
| 4 | Kiến Tường | 98.37 | Chưa đạt |
| 5 | Tân An | 98.35 | Chưa đạt |
| 6 | Tân Châu | 97.91 | Chưa đạt |
| 7 | Tân Ninh | 97.78 | Chưa đạt |
| Tây Ninh |  | 98.26 | Chưa đạt |

- Chỉ số theo Trung tâm Viễn thông:

Mục tiêu >= 99%

(B19_BAO)

| STT | THT | TTVT | FBB QoS | Đạt/Chưa đạt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bến Lức | Bến Lức | 97.88 | Chưa đạt |
| 2 | Bến Lức | Cần Đước | 98.29 | Chưa đạt |
| 3 | Bến Lức | Cần Giuộc | 98.43 | Chưa đạt |
| 4 | Đức Hòa | Đức Hòa | 97.45 | Chưa đạt |
| 5 | Đức Hòa | Đức Huệ | 97.88 | Chưa đạt |
| 6 | Gò Dầu | Bến Cầu | 96.78 | Chưa đạt |
| 7 | Gò Dầu | Trảng Bàng | 97.11 | Chưa đạt |
| 8 | Gò Dầu | Gò Dầu | 97.41 | Chưa đạt |
| 9 | Kiến Tường | Kiến Tường - Mộc Hóa | 98.62 | Chưa đạt |
| 10 | Kiến Tường | Thạnh Hóa | 98.82 | Chưa đạt |
| 11 | Kiến Tường | Tân Thạnh | 98.87 | Chưa đạt |
| 12 | Kiến Tường | Vĩnh Hưng - Tân Hưng | 97.69 | Chưa đạt |
| 13 | Tân An | Long An | 97.74 | Chưa đạt |
| 14 | Tân An | Tân Trụ | 99.63 | Đạt |
| 15 | Tân An | Tầm Vu | 98.38 | Chưa đạt |
| 16 | Tân An | Thủ Thừa | 97.97 | Chưa đạt |
| 17 | Tân Châu | Tân Châu | 98.16 | Chưa đạt |
| 18 | Tân Châu | Tân Biên | 97.73 | Chưa đạt |
| 19 | Tân Châu | Dương Minh Châu | 97.76 | Chưa đạt |
| 20 | Tân Ninh | Tân Ninh | 97.50 | Chưa đạt |
| 21 | Tân Ninh | Hòa Thành | 98.45 | Chưa đạt |
| 22 | Tân Ninh | Châu Thành | 98.26 | Chưa đạt |
| Viễn Thông Tây Ninh |  |  | 98.26 | Chưa đạt |

- Tỷ lệ suy hao thuê bao theo Trung tâm Viễn thông

(B20_BAO)

| STT | THT | TTVT | Thuê bao |  |  | Đạt/Chưa đạt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Suy hao | Tỉ lệ suy hao (%) | Mục tiêu (%) |  |
| 1 | Bến Lức | Bến Lức | 1722 | 0.164% | 0.010% | Chưa đạt |
| 2 | Bến Lức | Cần Đước | 976 | 0.144% | 0.008% | Chưa đạt |
| 3 | Bến Lức | Cần Giuộc | 796 | 0.118% | 0.008% | Chưa đạt |
| 4 | Đức Hòa | Đức Hòa | 1814 | 0.201% | 0.091% | Chưa đạt |
| 5 | Đức Hòa | Đức Huệ | 1146 | 0.256% | 0.046% | Chưa đạt |
| 6 | Gò Dầu | Bến Cầu | 1739 | 0.526% | 0.332% | Chưa đạt |
| 7 | Gò Dầu | Trảng Bàng | 1653 | 0.444% | 0.159% | Chưa đạt |
| 8 | Gò Dầu | Gò Dầu | 1878 | 0.361% | 0.140% | Chưa đạt |
| 9 | Kiến Tường | Kiến Tường - Mộc Hóa | 280 | 0.103% | 0.008% | Chưa đạt |
| 10 | Kiến Tường | Thạnh Hóa | 99 | 0.059% | 0.049% | Đạt |
| 11 | Kiến Tường | Tân Thạnh | 181 | 0.096% | 0.032% | Chưa đạt |
| 12 | Kiến Tường | Vĩnh Hưng - Tân Hưng | 876 | 0.301% | 0.081% | Chưa đạt |
| 13 | Tân An | Tân An | 1131 | 0.165% | 0.016% | Chưa đạt |
| 14 | Tân An | Tân Trụ | 45 | 0.015% | 0.007% | Chưa đạt |
| 15 | Tân An | Tầm Vu | 468 | 0.133% | 0.009% | Chưa đạt |
| 16 | Tân An | Thủ Thừa | 745 | 0.197% | 0.014% | Chưa đạt |
| 17 | Tân Châu | Tân Châu | 677 | 0.181% | 0.129% | Chưa đạt |
| 18 | Tân Châu | Tân Biên | 869 | 0.311% | 0.104% | Chưa đạt |
| 19 | Tân Châu | Dương Minh Châu | 1312 | 0.266% | 0.104% | Chưa đạt |
| 20 | Tân Ninh | Tân Ninh | 1800 | 0.333% | 0.093% | Chưa đạt |
| 21 | Tân Ninh | Hòa Thành | 369 | 0.090% | 0.052% | Chưa đạt |
| 22 | Tân Ninh | Châu Thành | 526 | 0.196% | 0.170% | Đạt |
| Viễn Thông Tây Ninh |  |  | 21102 | 0.212% | 0.075% | Chưa đạt |

Nhận xét :

- Chỉ số QoS tỉnh chưa đạt mục tiêu, nguyên nhân chủ yếu do tỉ lệ suy hao cáp quang thuê bao.

Giải pháp:

- Đôn đốc TTVT thực hiện xử lý suy hao thuê bao

- Tách port > 50 thuê bao

- Mở rộng thêm 1 Uplink 10G cho Huawei Gò Đen.HU65 và cân tải lưu lượng

#### Chỉ số QoE FBB

- Chỉ số theo Tổ hạ tầng:

Mục tiêu >= 99%

(B21_BAO)

| STT | THT | FBB QoE | Đạt/Chưa đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bến Lức | 99.45 | Đạt |  |
| 2 | Đức Hòa | 99.26 | Đạt |  |
| 3 | Gò Dầu | 99.48 | Đạt |  |
| 4 | Kiến Tường | 99.40 | Đạt |  |
| 5 | Tân An | 99.06 | Đạt |  |
| 6 | Tân Châu | 99.48 | Đạt |  |
| 7 | Tân Ninh | 99.41 | Đạt |  |
| Tây Ninh |  | 99.28 | Đạt |  |

- Chỉ số theo Trung tâm Viễn thông:

Mục tiêu >= 99%

(B22_BAO)

| STT | THT | TTVT | FBB QoE | Đạt/Chưa đạt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bến Lức | Bến Lức | 99.20 | Đạt |  |
| 2 | Bến Lức | Cần Đước | 99.54 | Đạt |  |
| 3 | Bến Lức | Cần Giuộc | 99.56 | Đạt |  |
| 4 | Đức Hòa | Đức Hòa | 99.27 | Đạt |  |
| 5 | Đức Hòa | Đức Huệ | 99.24 | Đạt |  |
| 6 | Gò Dầu | Bến Cầu | 99.45 | Đạt |  |
| 7 | Gò Dầu | Trảng Bàng | 99.42 | Đạt |  |
| 8 | Gò Dầu | Gò Dầu | 99.52 | Đạt |  |
| 9 | Kiến Tường | Kiến Tường - Mộc Hóa | 99.39 | Đạt |  |
| 10 | Kiến Tường | Thạnh Hóa | 99.52 | Đạt |  |
| 11 | Kiến Tường | Tân Thạnh | 99.41 | Đạt |  |
| 12 | Kiến Tường | Vĩnh Hưng - Tân Hưng | 99.40 | Đạt |  |
| 13 | Tân An | Long An | 99.17 | Đạt |  |
| 14 | Tân An | Tân Trụ | 99.22 | Đạt |  |
| 15 | Tân An | Tầm Vu | 99.54 | Đạt |  |
| 16 | Tân An | Thủ Thừa | 98.21 | Chưa đạt |  |
| 17 | Tân Châu | Tân Châu | 99.51 | Đạt |  |
| 18 | Tân Châu | Tân Biên | 99.41 | Đạt |  |
| 19 | Tân Châu | Dương Minh Châu | 99.45 | Đạt |  |
| 20 | Tân Ninh | Tân Ninh | 99.35 | Đạt |  |
| 21 | Tân Ninh | Hòa Thành | 99.49 | Đạt |  |
| 22 | Tân Ninh | Châu Thành | 99.42 | Đạt |  |
| Viễn Thông Tây Ninh |  |  | 99.28 | Đạt |  |

Nhận xét:

- Chỉ số QoE tỉnh đạt mục tiêu.

## Thời gian MLL trạm vô tuyến (3G/4G/5G)

### Mục tiêu:

- Thời gian MLL trung bình ≤ 3 phút

- Không để MLL quá 120 phút/trạm

### Kết quả thực hiện:

- Nguồn dữ liệu: Hệ thống FMS (https://fms.vnpt.vn/new/reports/bcmlldkd2025)

- Tổng thời gian mất liên lạc: 11,936 phút.

- MLL trung bình/1 BTS: 6.46 phút.

Chi tiết thời gian mất liên lạc theo THT:

| THỜI GIAN MẤT LIÊN LẠC MẠNG DI ĐỘNG LŨY KẾ THEO TTHT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tổ Hạ Tầng | Số lượng BTS | 3G (Phút) |  |  | 4G (Phút) |  |  |  | 5G (Phút) |  |  | Tổng MLL theo thời gian thực (phút) | Tổng MLL theo hệ số (phút) | MLL trung bình/1BTS (phút) | So sánh MLL trung bình/1BTS với chỉ tiêu |
|  |  |  | 1-MLL do lỗi nguồn | 3-MLL do lỗi thiết bị | 5-MLL do lỗi truyền dẫn | 1-MLL do lỗi nguồn | 3-MLL do lỗi thiết bị | 5-MLL do lỗi truyền dẫn | 1-MLL do lỗi nguồn |  | 3-MLL do lỗi thiết bị | 5-MLL do lỗi truyền dẫn |  |  |  |  |
| * | Tây Ninh | 3,623 | 1,189 | 1,791 | 1,953 | 1,537 | 1,713 | 3,042 | 216 |  | 15 | 270 | 11,936 | 23,411 | 6.46 | Không đạt |
| 1 | Gò Dầu | 652 | 394 | 19 | 492 | 514 | 1,465 | 1,156 | 60 |  | 15 | 210 | 4,416 | 8,114 | 12.44 | Không đạt |
| 2 | Tân An | 501 | 235 | 1,031 | 306 | 261 | 220 | 313 | 54 |  | - | - | 2,420 | 4,942 | 9.87 | Không đạt |
| 3 | Kiến Tường | 487 | 129 | 15 | 498 | 173 | - | 650 | - |  | - | - | 1,479 | 3,177 | 6.52 | Không đạt |
| 4 | Bến Lức | 514 | 35 | 725 | 110 | 76 | 27 | 179 | - |  | - | - | 1,177 | 2,342 | 4.56 | Không đạt |
| 5 | Tân Châu | 450 | 153 | - | 133 | 203 | - | 304 | - |  | - | 60 | 881 | 1,928 | 4.28 | Không đạt |
| 6 | Đức Hòa | 477 | 147 | - | 319 | 219 | - | 321 | 47 |  | - | - | 1,053 | 1,873 | 3.93 | Không đạt |
| 7 | Tân Ninh | 542 | 95 | - | 95 | 92 | - | 118 | 55 |  | - | - | 510 | 1,034 | 1.91 | Đạt |

| Tỷ lệ xử lý sự cố hệ thống di động đúng hạn 120 phút theo THT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tổ Hạ tầng | Số lượng BTS | Sự cố MLL trạm trên 120 phút | Tổng sự cố MLL trạm trong kỳ | Tỷ lệ hoàn thành | Mục tiêu TTHT | Đánh giá |
| * | Tây Ninh | 3,623 | 19 | 259 | 92.66% | 98% | Không đạt |
| 1 | Bến Lức | 514 | 1 | 25 | 96.00% | 98% | Không đạt |
| 2 | Đức Hòa | 477 | 2 | 24 | 91.67% | 98% | Không đạt |
| 3 | Gò Dầu | 652 | 8 | 92 | 91.30% | 98% | Không đạt |
| 4 | Kiến Tường | 487 | 2 | 30 | 93.33% | 98% | Không đạt |
| 5 | Tân An | 501 | 4 | 31 | 87.10% | 98% | Không đạt |
| 6 | Tân Châu | 450 | 2 | 33 | 93.94% | 98% | Không đạt |
| 7 | Tân Ninh | 542 | 0 | 24 | 100.00% | 98% | Đạt |

Đánh giá thời gian mất liên lạc vô tuyến tháng 7 :

- 5/7 THT có thời gian mất liên lạc đáp ứng chỉ tiêu của VTT (≤3 phút).

- Thời gian mất liên lạc trung bình trên 1 trạm BTS cao nhất: THT Gò Dầu (12.44 phút/1 trạm), THT Tân An (9.87 phút/1 trạm), THT Kiến Tường(6.52 phút/1 trạm).

| Tỷ lệ xử lý sự cố hệ thống di động đúng hạn 120 phút theo TTVT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tổ Hạ tầng | TTVT | Số lượng BTS | Sự cố MLL trạm trên 120 phút | Tổng sự cố MLL trạm trong kỳ | Tỷ lệ hoàn thành |
| * | Tây Ninh | Tây Ninh | 3,623 | 19 | 259 | 92.66% |
| 1 | Bến Lức | Bến Lức | 231 | 0 | 8 | 100.00% |
| 2 | Bến Lức | Cần Đước | 136 | 1 | 15 | 93.33% |
| 3 | Bến Lức | Cần Giuộc | 147 | 0 | 2 | 100.00% |
| 4 | Đức Hòa | Đức Hòa | 325 | 2 | 21 | 90.48% |
| 5 | Đức Hòa | Đức Huệ | 152 | 0 | 3 | 100.00% |
| 6 | Gò Dầu | Bến Cầu | 144 | 0 | 6 | 100.00% |
| 7 | Gò Dầu | Trảng Bàng | 275 | 2 | 43 | 95.35% |
| 8 | Gò Dầu | Gò Dầu | 233 | 6 | 35 | 82.86% |
| 9 | Kiến Tường | Kiến Tường | 156 | 0 | 7 | 100.00% |
| 10 | Kiến Tường | Thạnh Hóa | 126 | 2 | 4 | 50.00% |
| 11 | Kiến Tường | Tân Thạnh | 76 | 0 | 8 | 100.00% |
| 12 | Kiến Tường | Vĩnh Hưng | 129 | 0 | 11 | 100.00% |
| 13 | Tân An | Long An | 242 | 1 | 14 | 92.86% |
| 14 | Tân An | Tân Trụ | 53 | 0 | 3 | 100.00% |
| 15 | Tân An | Tầm Vu | 73 | 1 | 11 | 90.91% |
| 16 | Tân An | Thủ Thừa | 133 | 2 | 3 | 33.33% |
| 17 | Tân Châu | Tân Châu | 139 | 0 | 1 | 100.00% |
| 18 | Tân Châu | Tân Biên | 128 | 2 | 10 | 80.00% |
| 19 | Tân Châu | Dương Minh Châu | 183 | 0 | 18 | 100.00% |
| 20 | Tân Ninh | Tân Ninh | 272 | 0 | 24 | 100.00% |
| 21 | Tân Ninh | Hòa Thành | 95 | 0 | 1 | 100.00% |
| 22 | Tân Ninh | Châu Thành | 175 | 0 | 11 | 100.00% |

### Nguyên nhân:

- MLL do lỗi nguồn (25%)

- MLL do lỗi thiết bị (30%)

- MLL do lỗi truyền dẫn (45%)

### Giải pháp:

- Nguyên nhân chi tiết các trạm MLL trong tuần 30 năm 2026 và các đánh giá, giải pháp khắc phục (Theo phụ lục 01 đính kèm)

## Tỷ lệ xử lý sự cố MLL vô tuyến trên 120 phút

### Mục tiêu:

- Tỷ lệ ≥ 98%/tháng

### Kết quả thực hiện:

- Nguồn dữ liệu: Hệ thống FMS (https://fms.vnpt.vn/new/reports/bcmlldkd2025)

- Tỷ lệ hoàn thành: 94.34%.

| Tỷ lệ xử lý sự cố hệ thống di động đúng hạn tuần 30 (15/07 - 22/07) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tổ Hạ tầng | Số lượng BTS | Sự cố MLL trạm trên 120 phút | Tổng sự cố MLL trạm trong kỳ | Tỷ lệ hoàn thành | Mục tiêu TTHT | Đánh giá |
| * | Tây Ninh | 3623 | 3 | 53 | 94.34% | 98% | Không đạt |
| 1 | Bến Lức | 514 | 1 | 11 | 90.91% | 98% | Không đạt |
| 2 | Đức Hòa | 477 | 0 | 1 | 100.00% | 98% | Đạt |
| 3 | Gò Dầu | 652 | 1 | 15 | 93.33% | 98% | Không đạt |
| 4 | Kiến Tường | 487 | 0 | 5 | 100.00% | 98% | Đạt |
| 5 | Tân An | 501 | 1 | 3 | 66.67% | 98% | Không đạt |
| 6 | Tân Châu | 450 | 0 | 9 | 100.00% | 98% | Đạt |
| 7 | Tân Ninh | 542 | 0 | 9 | 100.00% | 98% | Đạt |

Đánh giá tỷ lệ xử lý sự cố đúng hạn tuần 30:

- Bến Lức: 1 trạm mất liên lạc > 120 phút do thiết bị (3G_CDU038M_LAN).

- Gò Dầu: 1 trạm mất liên lạc > 120 phút do thiết bị (4G-GDA113M-TNH).

- Tân An: 1 trạm mất liên lạc > 120 phút do truyền dẫn (3G_CTH023M_LAN).

Chi tiết tỷ lệ xử lý sự cố đúng hạn tuần 31:

- Tỷ lệ hoàn thành: 83.33%.

| Tỷ lệ xử lý sự cố hệ thống di động đúng hạn tuần 31 (22/07 - 29/07) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tổ Hạ tầng | Số lượng BTS | Sự cố MLL trạm trên 120 phút | Tổng sự cố MLL trạm trong kỳ | Tỷ lệ hoàn thành | Mục tiêu TTHT | Đánh giá |
| * | Tây Ninh | 3623 | 12 | 72 | 83.33% | 98% | Không đạt |
| 1 | Bến Lức | 514 | 0 | 2 | 100.00% | 98% | Đạt |
| 2 | Đức Hòa | 477 | 9 | 20 | 55.00% | 98% | Không đạt |
| 3 | Gò Dầu | 652 | 1 | 17 | 94.12% | 98% | Không đạt |
| 4 | Kiến Tường | 487 | 2 | 11 | 81.82% | 98% | Không đạt |
| 5 | Tân An | 501 | 0 | 11 | 100.00% | 98% | Đạt |
| 6 | Tân Châu | 450 | 0 | 8 | 100.00% | 98% | Đạt |
| 7 | Tân Ninh | 542 | 0 | 3 | 100.00% | 98% | Đạt |

Đánh giá tỷ lệ xử lý sự cố đúng hạn tuần 31:

- Đức Hòa: 9 trạm mất liên lạc > 120 phút do truyền dẫn (UL_DHO060M_LAN, UL_DHO060M_LAN, 5G-DHO091M-LAN, UL_DHO055M_LAN, UL_DHO055M_LAN, UL_DHO124M_LAN, UL_DHO124M_LAN, UL_DHO091M_LAN, UL_DHO091M_LAN).

- Gò Dầu: 1 trạm mất liên lạc > 120 phút do truyền dẫn (4G-TBA130M-TNH).

- Kiến Tường: 2 trạm mất liên lạc > 120 phút do truyền dẫn (UL_THO024M_LAN).

# CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG:

## Tiến độ thực hiện đo kiểm SpeedTest/ Ispeed:

- Mục tiêu tháng: 100%

- Thời gian lấy báo cáo: 01/07/2026 - 29/07/2026

(B23_QUOC)

| STT | Tổ Hạ Tầng | Số lượng NV | SL mẫu cần đo i-Speed | Đã thực hiện i-Speed | Tỉ lệ hoàn thành i-Speed | SL mẫu cần đo speedtest | Đã thực hiện Speedtest (Theo tuần) | Tỉ lệ hoàn thành Speedtest | SL mẫu đo 5G Speedtest | Tỉ lệ mẫu đo 5G/số mẫu đo SpeedTest (>60%/Tổ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bến Lức | 14 | 224 | 224 | 100% | 224 | 224 | 100,00% | 99 | 44,20% |
| 2 | Đức Hòa | 13 | 208 | 202 | 97% | 208 | 202 | 97,12% | 65 | 32,18% |
| 3 | Gò Dầu | 12 | 192 | 192 | 100% | 192 | 192 | 100,00% | 46 | 23,96% |
| 4 | Kiến Tường | 18 | 288 | 273 | 95% | 288 | 273 | 94,79% | 49 | 17,95% |
| 5 | Tân An | 14 | 224 | 224 | 100% | 224 | 224 | 100,00% | 112 | 50,00% |
| 6 | Tân Châu | 15 | 240 | 240 | 100% | 240 | 240 | 100,00% | 120 | 50,00% |
| 7 | Tân Ninh | 17 | 272 | 272 | 100% | 272 | 264 | 97,06% | 162 | 59,56% |
|  | Tây Ninh | 103 | 1648 | 1627 | 98,73% | 1648 | 1619 | 98,24% | 653 | 40,33% |

Nhận xét:

- Công tác đo kiểm i-Speed đã thực hiện 1627/1648 mẫu, đạt 99%/Tháng kế hoạch.

- Công tác đo kiểm SpeedTest đã thực hiện 1619/1648 mẫu, đạt 98%/Tháng kế hoạch.

- Kết quả mẫu đo 5G SpeedTest đã thực hiện 653/1008 mẫu, đạt 40,33%%/Tổng mẫu đã đo

## Tiến độ 5S nhà trạm:

- Thời gian lấy số liệu : 01/07/2026 - 29/07/2026

- Thời gian báo cáo : 30/07/2026

- Mục tiêu quý:100% CSHT theo văn bản số 114/VNPT-TNH-KTĐT.

- Nguồn dữ liệu: https://trungtamhatangtnh.io.vn:456/mvc/dashboard5s

(B24_TAN)

| BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 5S NHÀ TRẠM - QUÝ 3/2026 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tổ hạ tầng | Tổng trạm | Đã thực hiện | Chưa thực hiện | % Đã thực hiện |
| 1 | Bến Lức | 244 | 133 | 111 | 54.51% |
| 2 | Đức Hòa | 210 | 121 | 89 | 57.62% |
| 3 | Gò Dầu | 283 | 59 | 224 | 20.85% |
| 4 | Kiến Tường | 229 | 187 | 42 | 81.66% |
| 5 | Tân An | 220 | 95 | 125 | 43.18% |
| 6 | Tân Châu | 221 | 54 | 167 | 24.43% |
| 7 | Tân Ninh | 254 | 85 | 169 | 33.46% |
| Tổng |  | 1661 | 734 | 927 | 44.19% |

## Tiến độ 5S AP/OTB:

- Mục tiêu tháng: 100% AP/OTB theo từng chỉ tiêu của các THT theo văn bản số 766/VNPT-TNH-KTĐT.

- Thời gian báo cáo: 30/07/2026

- Thời gian lấy số liệu: 01/07/2026-29/07/2026

- Nguồn dữ liệu:

https://dieuhanh.vienthongtayninh.vn/ChuanHoa/BaoCaoChuanHoaKetCuoiTheoDonVi

(B25_TAN)

| BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 5S AP/OTB - THÁNG 7/2026 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tổ hạ tầng | Tổng AP tối thiểu cần thực hiện năm 2026 | Đã thực hiện | Chưa thực hiện | % Đã thực hiện |
| 1 | Bến Lức | 1890 | 957 | 933 | 50.63% |
| 2 | Đức Hòa | 1890 | 377 | 1513 | 19.95% |
| 3 | Gò Dầu | 2160 | 1245 | 915 | 57.64% |
| 4 | Kiến Tường | 1890 | 851 | 1039 | 45.03% |
| 5 | Tân An | 2025 | 414 | 1611 | 20.44% |
| 6 | Tân Châu | 1890 | 852 | 1038 | 45.08% |
| 7 | Tân Ninh | 2295 | 2811 | 0 | 122.48% |
| Tổng |  | 14040 | 7507 | 6533 | 53.47% |

## Tiến độ vệ sinh máy lạnh:

- Mục tiêu: 100% CSHT

- Thời gian lấy số liệu: 01/07/2026-29/07/2026

- Thời gian báo cáo: 30/07/2026

Nguồn dữ liệu: https://trungtamhatangtnh.io.vn:456/mvc/VeSinhMayLanh_Dashboard

(B26_TAN)

| BÁO CÁO TIẾN ĐỘ VỆ SINH MÁY LẠNH - QUÝ 3/2026 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tổ hạ tầng | Tổng trạm | Đã thực hiện | Chưa thực hiện | % Đã thực hiện |
| 1 | Bến Lức | 221 | 80 | 141 | 36.20% |
| 2 | Đức Hòa | 193 | 95 | 98 | 49.22% |
| 3 | Gò Dầu | 259 | 1 | 258 | 0.39% |
| 4 | Kiến Tường | 192 | 79 | 113 | 41.15% |
| 5 | Tân An | 191 | 62 | 129 | 32.46% |
| 6 | Tân Châu | 205 | 24 | 181 | 11.71% |
| 7 | Tân Ninh | 228 | 46 | 182 | 20.18% |
| Tổng |  | 1489 | 387 | 1102 | 25.99% |

# CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG, NGOẠI VI, THIẾT BỊ:

## Dự án vô tuyến 45 CSHT REMOTE nâng độ cao

### Thông tin tiến độ

- Đã khởi công xây dựng 04/45 trạm (8,89%).

- Đã nghiệm thu CSHT: 03/04 trạm.

- Các trạm chưa khởi công: 41/45 trạm.

- Có đất, có chủ đầu tư: 03/41 trạm. 01 vị trí TBA700B-TNH: đang chuẩn bị hồ sơ ký hợp đồng thuê BTS, tọa độ 106.358315/11.064887.01 vị trí BLU704B-LAN: Tổ hạ tầng đang đàm phán về việc xây dựng anten tự đứng trên mái nhà hiện hữu của trạm.01 vị trí DHU702B-LAN: chủ xã hội hóa đang đàm phán xây dựng trạm Remote Sector thành trạm Macro, mức giá thuê 6,5 triệu đồng/tháng; chủ xã hội hóa chưa chốt tọa độ đất triển khai.

- Giá cho thuê cao: 01 vị trí DHO706B-LAN. Chủ đầu tư muốn mức giá thuê 6 triệu đồng/tháng cho CSHT Remote; chủ xã hội hóa chờ chốt giá thuê và dự kiến ký hợp đồng thuê đất trong tuần 32/2026.

- Đang tìm kiếm đất/chủ đầu tư: 29/41 trạm.

- Đang tìm chủ đầu tư trạm có sẵn: 08/41 trạm.

### Phần hạ đồng hồ điện

- Đã nộp hồ sơ: 01 vị trí TAN702B-LAN.

- Đã hạ điện kế: 01 vị trí CDU702B-LAN.

- Dùng điện kế hiện hữu: 02 vị trí TTH701B-LAN và THO702B-LAN.

- Tóm tắt các mốc chính

| Chỉ tiêu | Kết quả |
| --- | --- |
| Tổng số vị trí | 45 |
| Đã khởi công | 04 (8,89%) |
| Đã nghiệm thu CSHT | 03/04 |
| Chưa khởi công | 41/45 |
| Đang tìm kiếm đất/chủ đầu tư | 29/41 |
| Đang tìm chủ đầu tư trạm có sẵn | 08/41 |

## Dự án điện năng lượng mặt trời- Nhà thầu DVC-Postef

### Dự án NLMT đợt 1_ 2 – Nhà thầu DVC-Postef(11 trạm)

| STT | Tổ Hạ tầng | Số CSHT | Đang lắp đặt khung | Đang lắp đặt tấm pin | Đang đấu điện | Đang thực hiện hòa lưới | Đã lắp đặt khung dàn | Đã lắp đặt pin | Đã đấu điện | Đã hoà lưới | CSHT Done | Tỉ lệ hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tân An | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% |
| 2 | Bến Lức | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 3 | Kiến Tường | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4 | Đức Hoà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Tân Ninh | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | Tân Châu | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | Gò Dầu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Tổng |  | 12 | 0 | 2 | 8 | 0 | 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | 16,67% |

### Dư án NLMT đợt 3- Nhà thầu DVC-POSTEF(18 trạm)

| STT | Tổ Hạ tầng | Số CSHT | Đang lắp đặt khung | Đang lắp đặt tấm pin | Đang đấu điện | Đang thực hiện hòa lưới | Đã lắp đặt khung dàn | Đã lắp đặt pin | Đã đấu điện | Đã hoà lưới | CSHT Done | Tỉ lệ hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tân An | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 63% |
| 2 | Bến Lức | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 3 | Kiến Tường | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4 | Đức Hoà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Tân Ninh | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | Tân Châu | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | Gò Dầu | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Tổng |  | 30 | 0 | 5 | 14 | 0 | 29 | 24 | 10 | 10 | 10 | 33,33% |

## Dự án Vgreen

- Số liệu theo dõi trên group Zalo, kỹ thuật QL trạm: Khảo sát VNPT Tây Ninh, Thi công lắp đặt TĐP _ Vgreen_VNPT Kv Tây Ninh

- Thời gian lấy thông tin báo cáo 05/08/2026

### Tiến độ tổng hợp dự án Vgreen

| STT | Tổ Hạ tầng | Số vị trí cho thuê | Tủ đổi pin sẽ triển khai | Số vị trí đã triển khai | Tủ đổi pin đã đặt | Tủ đổi pin đã đấu điện | Tỷ lệ hoàn thành tủ đổi pin đã đặt | Tỷ lệ hoàn thành tủ đổi pin đã đấu điện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tân An | 7 | 15 | 5 | 15 | 0 | 100% | 0% |
| 2 | Bến Lức | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 100% | 40% |
| 3 | Đức Hoà | 4 | 12 | 4 | 12 | 0 | 100% | 0% |
| 4 | Tân Ninh | 11 | 30 | 10 | 28 | 0 | 93% | 0% |
| 5 | Tân Châu | 5 | 16 | 5 | 16 | 0 | 100% | 0% |
| 6 | Gò Dầu | 5 | 16 | 5 | 16 | 0 | 100% | 0% |
| 7 | Kiến Tường | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Tổng |  | 34 | 94 | 31 | 92 | 2 | 98% | 2% |

### Tiến độ lắp đặt tủ đổi pin site Long An cũ

| STT | Tổ Hạ tầng | Số vị trí cho thuê | Tủ đổi pin sẽ triển khai | Số vị trí đã triển khai | Tủ đổi pin đã đặt | Tủ đổi pin đã đấu điện | Tỷ lệ hoàn thành tủ đổi pin đã đặt | Tỷ lệ hoàn thành tủ đổi pin đã đấu điện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tân An | 7 | 15 | 5 | 15 | 0 | 100% | 0% |
| 2 | Bến Lức | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 100% | 40% |
| 3 | Đức Hoà | 4 | 12 | 4 | 12 | 0 | 100% | 0% |
| Tổng |  | 13 | 32 | 11 | 32 | 2 | 100% | 6% |

### Tiến độ lắp đặt tủ đổi pin site Tây Ninh cũ

| STT | Tổ Hạ tầng | Số vị trí cho thuê | Tủ đổi pin sẽ triển khai | Số vị trí đã triển khai | Tủ đổi pin đã đặt | Tủ đổi pin đã đấu điện | Tỷ lệ hoàn thành tủ đổi pin đã đặt | Tỷ lệ hoàn thành tủ đổi pin đã đấu điện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tân Ninh | 11 | 30 | 10 | 28 | 0 | 93% | 0% |
| 2 | Tân Châu | 5 | 16 | 5 | 16 | 0 | 100% | 0% |
| 3 | Gò Dầu | 5 | 16 | 5 | 16 | 0 | 100% | 0% |
| Tổng |  | 21 | 62 | 20 | 60 | 0 | 97% | 0% |

## Báo cáo tổng hợp tiến độ dự án Newsite 2026

### Tổng quan tiến độ triển khai

| Bước | Hạng mục | Số dự án | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ký HĐ BTS với XHH | 38/54 | 70,4% |
| 2 | Khởi công xây dựng | 45/54 | 83,3% |
| 3 | Dựng anten | 45/54 | 83,3% |
| 4 | Hoàn thành nghiệm thu CSHT cột anten / nhà trạm | 36/54 | 66,7% |
| 5 | Hoàn thành phụ trợ | 28/54 | 51,9% |
| 6 | Nộp hồ sơ xin điện kế AC | 33/54 | 61,9% |
| 7 | Lắp đặt điện | 25/54 | 46,3% |
| 8 | Hoàn thành cáp quang | 21/54 | 38,9% |
| 9 | Sẵn sàng khảo sát TSSR | 26/54 | 48,1% |
| 10 | Nghiệm thu hoàn tất | 26/54 | 48,1% |

### Cơ cấu loại anten triển khai

| STT | Loại anten | Số dự án | Tỷ trọng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anten dây co 42 m | 38 | 70,4% |
| 2 | Anten Monopole 30 m | 8 | 14,8% |
| 3 | Anten Monopole 33 m | 1 | 1,9% |
| 4 | Anten Monopole 36 m | 3 | 5,6% |
| 5 | Anten tự đứng 36 m | 3 | 5,6% |
| 6 | Anten dây co 45 m | 1 | 1,9% |

### Các điểm nghẽn chính

| Điểm nghẽn | Quy mô | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| Chưa ký HĐ BTS / chờ XHH ký HĐ | 14 dự án | Chuẩn bị hồ sơ ký HĐ (3 dự án); chờ chủ XHH ký hợp đồng (7 dự án); đã hoàn thiện hồ sơ, chờ ký (4 dự án). |
| Chờ thi công cáp quang / phụ trợ / TSSR | 13 dự án | Đã nghiệm thu, chờ thi công cáp quang (6); chờ phụ trợ (3); chờ khảo sát TSSR (4). |
| Chờ điện lực | 6 dự án | Chưa có điện kế (4); điện lực phản hồi chậm (2). |
| Vướng quy hoạch | 1 dự án | Vướng quy hoạch mở rộng đường, đang làm việc với địa phương để điều chỉnh vị trí. |
| Chờ Viettel cho thuê CSHT dùng chung | 1 dự án | Đang chờ Viettel phản hồi về việc cho thuê hạ tầng dùng chung. |

### Giá thuê điện ngoài

- Có 8 trạm thuê điện ngoài. Cơ cấu giá thuê như sau:

| Mức giá | Số trạm | Tỷ trọng |
| --- | --- | --- |
| 4.000 đ/kWh | 2 trạm | 25% |
| 4.400 đ/kWh | 2 trạm | 25% |
| 4.800 đ/kWh | 2 trạm | 25% |
| 5.000 đ/kWh | 2 trạm | 25% |

(*) Chỉ tính các trạm có dữ liệu giá thuê.

### Kế hoạch hành động trọng tâm

| STT | Nhiệm vụ | Nội dung thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đẩy nhanh ký hợp đồng BTS | Hoàn thiện hồ sơ, làm việc với chủ XHH để ký hợp đồng sớm. |
| 2 | Hoàn tất cấp điện cho các trạm | Theo dõi và thúc đẩy điện lực phản hồi, lắp đặt điện kế. |
| 3 | Đẩy nhanh thi công cáp quang và phụ trợ | Ưu tiên các trạm đã có điện, hoàn thành cáp quang và phụ trợ. |
| 4 | Hoàn thành khảo sát TSSR | Phối hợp các đội khảo sát, xử lý các điểm chờ khảo sát. |
| 5 | Xử lý các vướng mắc đặc biệt | Tập trung xử lý các trạm vướng quy hoạch và hạ tầng dùng chung. |

# CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM KHÁC:

## Nâng cấp và bảo an OLT và SW

| Tổ Hạ tầng | Bảo an OLT có 1 Uplink (Đảm bảo OLT ≥ 2 Uplink) |  |  | Bảo an SW có 1 Uplink (Đảm bảo SW ≥ 2 Uplink) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kế hoạch | Hoàn thành | Tỷ lệ | Kế hoạch | Hoàn thành | Tỷ lệ |
| Bến Lức | 17 | 15 | 88.24% | 3 | 3 | 100.00% |
| Đức Hòa | 27 | 15 | 55.56% | 7 | 4 | 57.14% |
| Gò Dầu | 22 | 5 | 22.73% | 31 | 24 | 77.42% |
| Kiến Tường | 46 | 37 | 80.43% | 18 | 5 | 27.78% |
| Tân An | 14 | 8 | 57.14% | 11 | 4 | 36.36% |
| Tân Châu | 8 | 4 | 50.00% | 11 | 9 | 81.82% |
| Tân Ninh | 8 | 7 | 87.50% | 24 | 14 | 58.33% |
| Tổng | 142 | 91 | 64.08% | 105 | 63 | 60.00% |

- Đợt 1: Hoàn thành trước 30/06/2026. (Đã hoàn thành 60% kế hoạch)

- Đợt 2: Hoàn thành trước 31/12/2026. (Thực hiện trong 6 tháng cuối năm)

## Kế hoạch tối ưu các S1, S2

- Căn cứ VB: 58/BC-TTHT-KTHT Về việc kế hoạch triển khai tối ưu các S1 và S2, Tối ưu S2 về S1 (gần nhất).

- Tối ưu, sử dụng hiệu quả sợi quang

- Giảm cự ly S1 với S2 (gần nhất)

- Đấu chuyển thuê bao về AP gần nhất

- Đảm bảo đúng, đủ: 100% (cập nhật trên App PHĐB TNH); Trụ có treo AP/OTB cập nhật vô mục ghi chú để quản lý. (tối thiểu 3AP/1 NVKT/ 1TUẦN)

- Giảm thiểu sự cố do đứt/cháy cáp so với năm 2025 là 30%

- Hạn chế sự cố bị lặp lại. Có biện pháp xử lý các sự cố lặp lại phát sinh

- Nâng cao độ an toàn mạng lưới, khả năng dự phòng.

- TTHT đã phối hợp thực hiện chuyển, tối ưu 645 AP/Port gồm tổng cộng 29,224 thuê bao

## Kế hoạch tối ưu OLT:

### Tiến độ hoàn thành kế hoạch

| TRẠNG THÁI | SỐ LƯỢNG | TỶ LỆ |
| --- | --- | --- |
| Đã thực hiện | 34 | 25.2% |
| Đang thực hiện | 25 | 18.5% |
| Chưa thực hiện | 74 | 54.8% |
| Không thực hiện | 2 | 1.5% |
| TỔNG CỘNG | 135 | 100% |

### Tiến độ thực hiện theo tổ hạ tầng

| STT | TỔ HẠ TẦNG | TỔNG SỐ | ĐÃ THỰC HIỆN | ĐANG THỰC HIỆN | CHƯA THỰC HIỆN | KHÔNG THỰC HIỆN | TỶ LỆ HOÀN THÀNH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bến Lức | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 50.0% |
| 2 | Đức Hòa | 21 | 5 | 0 | 16 | 0 | 23.8% |
| 3 | Gò Dầu | 39 | 4 | 7 | 27 | 1 | 10.3% |
| 4 | Kiến Tường | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 53.8% |
| 5 | Tân An | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 60.0% |
| 6 | Tân Châu | 17 | 5 | 5 | 7 | 0 | 29.4% |
| 7 | Tân Ninh | 23 | 1 | 7 | 15 | 0 | 4.3% |
|  | TỔNG CỘNG | 135 | 34 | 25 | 74 | 2 | 25.2% |

### Kế hoạch theo tổ hạ tầng và đợt

| STT | TỔ HẠ TẦNG | ĐỢT 1 | ĐỢT 2 | TỔNG KẾ HOẠCH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bến Lức | 6 | 6 | 12 |
| 2 | Đức Hòa | 5 | 16 | 21 |
| 3 | Gò Dầu | 16 | 23 | 39 |
| 4 | Kiến Tường | 5 | 8 | 13 |
| 5 | Tân An | 4 | 6 | 10 |
| 6 | Tân Châu | 8 | 9 | 17 |
| 7 | Tân Ninh | 9 | 14 | 23 |
|  | TỔNG CỘNG | 53 | 82 | 135 |

### Phân loại theo công việc cần thực hiện

| STT | NHÓM CÔNG VIỆC | SỐ LƯỢNG | TỶ LỆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phát sinh thêm | 4 | 3.0% |
| 2 | Lắp mới / lắp thêm thiết bị | 26 | 19.3% |
| 3 | Swap / thay thế thiết bị | 86 | 63.7% |
| 4 | Chuyển port / thuê bao / dồn port | 10 | 7.4% |
| 5 | Thu hồi / điều chuyển card, thiết bị | 9 | 6.7% |
| 6 | Công việc khác | 0 | 0.0% |
|  | TỔNG CỘNG | 135 | 100% |

### Khó khăn và vướng mắt chính của các điểm OLT chưa hoàn thành

| STT | NGUYÊN NHÂN / VƯỚNG MẮC | CHƯA THỰC HIỆN | ĐANG THỰC HIỆN | KHÔNG THỰC HIỆN | TỔNG SỐ | TỶ LỆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiếu Card/SFP Huawei | 16 | 1 | 0 | 17 | 37.8% |
| 2 | Khác (có ghi chú) | 2 | 6 | 1 | 9 | 20.0% |
| 3 | Đang chờ vật tư / thiết bị | 0 | 7 | 0 | 7 | 15.6% |
| 4 | Thiếu SFP/Card (XGSPON khác) | 1 | 2 | 0 | 3 | 6.7% |
| 5 | Cần phối hợp TTVT | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.4% |
| 6 | Thiếu vật tư tại trạm | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.2% |
| 7 | Chưa có thiết bị/OLT thay thế | 1 | 5 | 0 | 6 | 13.3% |
|  | TỔNG CỘNG | 20 | 23 | 2 | 45 | 100.0% |

### Kế hoạch thực hiện và kết quả theo đợt

| Tổ Hạ tầng | KH Đợt 1 (Trước 30/06/2026) | KH Đợt 2 (Từ 1/7→cuối 2026) | HT Đợt 1 | CHT Đợt 1 | HT Đợt 2 | CHT Đợt 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bến Lức | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| Đức Hòa | 5 | 16 | 5 | 0 | 0 | 16 |
| Gò Dầu | 16 | 23 | 4 | 12 | 0 | 23 |
| Kiến Tường | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| Tân An | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| Tân Châu | 8 | 9 | 5 | 3 | 0 | 9 |
| Tân Ninh | 9 | 14 | 1 | 8 | 0 | 14 |
| Trạm thực hiện | 53 | 82 | 28 | 25 | 6 | 76 |

## Chuyển đổi xác thực từ SLID sang GPON Number (SN)

### Căn cứ triển khai

- VB 3577/VNPT-CN ngày 11/05/2026.

- TB 4205/TB-VNPT-CN-TL ngày 28/05/2026.

- VB 2407/VNPT-TNH-KTĐT về triển khai xác thực GPON Number.

### Mục tiêu

- Chuyển xác thực từ SLID sang GPON Number.

- Đồng bộ dữ liệu với OLT.

- Tự động hóa toàn trình.

### Kết quả triển khai

- 03 chương trình đã triển khai.

- 12+ nghiệp vụ được tự động hóa.

- 100% hỗ trợ xác thực GPON Number (SN).

- Đã hoàn thành giai đwoạn kiểm thử nội bộ.

### Các chương trình đã triển khai

| STT | Chương trình | Trạng thái | Nội dung triển khai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chương trình tự động nội bộ (OMC) | Đã hoàn thành - Đang kiểm thử | - Tự động xử lý toàn bộ nghiệp vụ từ OneBSS/Employee. - Cấu hình theo GPON Number (SN). - Lưu đầy đủ log kích hoạt và log lệnh trên OLT. |
| 2 | Ứng dụng Mobile PHĐB | Đã hoàn thành - Đang kiểm thử | - Thay thiết bị đầu cuối (ONT/XGS). - Bổ sung dịch vụ IMS (nếu có). - Reset Port / Reset ONT. - Xem IPWAN đang nhận trên BNG. - Cập nhật kết quả và lưu nhật ký (Log). |
| 3 | Chương trình BNM của Tập đoàn | Đang phối hợp IT kiểm thử | - Tiếp nhận yêu cầu từ OneBSS. - Xác thực GPON Number (SN). - Thực hiện cấu hình theo kịch bản chuẩn hóa của Tập đoàn. |

### Các nghiệp vụ tự động (12+)

- Lắp đặt mới.

- Chấm dứt sử dụng.

- Khóa / Mở dịch vụ.

- Hủy port cũ – Hợp đồng lắp đặt mới.

- Đổi port mới – Hợp đồng lắp đặt mới.

- Cấu hình mới IMS – Chuyển đổi cáp đồng sang IMS.

- Hủy port cũ – Danh bạ.

- Đổi port mới – Danh bạ.

- Dịch chuyển.

- Xóa cổng cũ – Dịch chuyển.

- Hủy port cũ – Hợp đồng dịch chuyển.

- Đổi port mới – Hợp đồng dịch chuyển.

### So sánh giải pháp

| Giải pháp | Ưu điểm | Hạn chế |
| --- | --- | --- |
| BNM Tập đoàn | - Chuẩn hóa toàn mạng. - Đồng bộ quy trình. | - Phụ thuộc IT Tập đoàn. - Khó mở rộng theo yêu cầu địa phương. - Khó tra cứu log, xác định sự cố. |
| OMC Tây Ninh | - Chủ động phát triển, triển khai nhanh. - Kiểm soát toàn bộ quy trình. - Log đầy đủ, dễ tra cứu. - Dễ bảo trì, mở rộng chức năng. - Xử lý sự cố nhanh. |  |

### Kiến nghị:

- Duy trì đồng thời OMC và BNM.

- Ưu tiên chương trình OMC trong vận hành bình thường.

- BNM sử dụng như phương án dự phòng.

- Thường xuyên đối soát dữ liệu theo GPON Number (SN).

- Tiếp tục mở rộng kịch bản, duy trì cơ chế ghi log.

## Kế hoạch thực hiện tối ưu thiết bị truyền dẫn

### Tiến độ thực hiện tối ưu truyền dẫn đợt 1

| STT | Tổ hạ tầng | Tổng thiết bị | Đã thực hiện | Tỷ lệ hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bến Lức | 2 | 2 | 100,00% |
| 2 | Đức Hòa | 4 | 4 | 100,00% |
| 3 | Gò Dầu | 34 | 13 | 38,24% |
| 4 | Kiến Tường | 28 | 28 | 100,00% |
| 5 | Tân An | 6 | 6 | 100,00% |
| 6 | Tân Châu | 5 | 5 | 100,00% |
| 7 | Tân Ninh | 34 | 34 | 100,00% |
| Tổng |  | 113 | 92 | 81,42% |

### Tiến độ thực hiện tắt thiết bị 2G năm 2026

| STT | Tổ hạ tầng | Tổng thiết bị | Đã thực hiện | Tỷ lệ hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổ Hạ tầng Bến Lức | 80 | 1 | 1,25% |
| 2 | Tổ Hạ tầng Đức Hòa | 62 | 0 | 0,00% |
| 3 | Tổ Hạ tầng Gò Dầu | 106 | 0 | 0,00% |
| 4 | Tổ Hạ tầng Kiến Tường | 97 | 0 | 0,00% |
| 5 | Tổ Hạ tầng Tân An | 96 | 0 | 0,00% |
| 6 | Tổ Hạ tầng Tân Châu | 135 | 0 | 0,00% |
| 7 | Tổ Hạ tầng Tân Ninh | 134 | 16 | 11,94% |
| Tổng |  | 710 | 17 | 2,39% |

## Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

| STT | Tên chỉ tiêu | Nhóm chi phí | Chỉ tiêu giao TT Hạ tầng | Tháng 1/26 | Tháng 2/26 | Tháng 3/26 | Tháng 4/26 | Tháng 5/26 | Tháng 6/26 | Tháng 7/26 | Tổng cộng chi phí đã thực hiện | Còn lại chi phí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III | TỔNG CHI PHÍ |  | 192,033,756,000 | 6,230,362,007 | 6,167,589,689 | 7,016,344,712 | 11,845,207,521 | 13,358,477,781 | 17,799,914,439 | 14,801,256,216 | 77,219,152,365 |  |
| 01 | Chi phí nhân công |  | 1,379,400,000 | 6,995,407 | 6,930,210 | 71,991,360 | 126,477,964 | 38,276,426 | 56,638,865 | 118,016,918 | 425,327,150 |  |
| 01.04 | Chi phí có tính chất phúc lợi | 3 | 45,000,000 |  |  |  | 121,500,000 |  |  |  | 121,500,000 |  |
|  | - Nghỉ mát |  |  |  |  |  | 121,500,000 |  |  |  | 121,500,000 |  |
| 01.05 | Tiền ăn ca | 1 | 788,400,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.08 | Chi phí bảo hộ lao động | 3 | 463,200,000 | 3,074,747 | 510,093 | 65,535,553 | 0 | 18,519,266 | 49,586,822 | 111,084,318 | 248,310,799 | 214,889,201 |
|  | - Bồi dưỡng độc hại |  |  |  |  | 35,871,973 |  | 15,364,266 | 27,949,502 | 45,624,318 | 124,810,059 |  |
|  | - Phương tiện bảo vệ cá nhân |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,460,000 | 65,460,000 |  |
|  | - Đồng phục |  |  |  |  |  |  |  | 20,300,000 |  | 20,300,000 |  |
|  | - Bảo hộ lao động khác: vật liệu vệ sinh, bút thử điện, kìm thử điện, túi dụng cụ, nón, dây bảo hộ |  |  | 3,074,747 | 510,093 | 29,663,580 |  | 3,155,000 | 1,337,320 |  | 37,740,740 |  |
| 01.09 | Chi phí nhân công khác: cước điện thoại nghiệp vụ |  |  | 3,920,660 | 3,920,117 | 3,955,807 | 3,977,964 | 3,942,345 | 4,052,043 | 4,932,600 | 28,701,536 |  |
|  | Chi phí nhân công khác: công tác phí |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,814,815 |  |  | 14,814,815 |  |
| 01.11 | Chi phí thuê lại lao động, thuê dịch vụ, thuê ngoài lao động: vệ sinh phòng làm việc | 5 | 82,800,000 |  | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 12,000,000 |  |
| 02 | Khấu hao | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 03 | Chi phí sữa chữa TSCĐ |  | 2,246,706,000 | 39,155,000 | 124,851,526 | 340,285,531 | 69,206,852 | 272,539,914 | 141,369,444 | 496,226,462 | 1,483,634,729 | 763,071,271 |
| 03.01 | Máy móc, thiết bị động lực | 4 | 1,413,000,000 |  | 54,549,704 | 55,144,445 | 44,525,000 | 77,539,733 | 82,816,667 | 105,770,000 | 420,345,549 |  |
|  | - Máy phát điện |  |  |  | 44,289,704 | 55,144,445 | 14,180,000 | 34,589,733 | 77,550,000 | 96,770,000 | 322,523,882 |  |
|  | - Thiết bị nguồn điện khác: dây điện phục vụ phát sóng lưu động BTS |  |  |  | 10,260,000 | 0 | 30,345,000 | 42,950,000 | 5,266,667 | 9,000,000 | 97,821,667 |  |
| 3.02 | Máy móc, thiết bị công tác | 4 | 110,000,000 | 12,256,000 | 44,230,000 | 96,585,000 | 5,920,000 | 30,536,400 | 41,800,000 | 53,691,390 | 285,018,790 |  |
|  | - DV mạng băng rộng: dây nhảy, bộ chia |  |  | 5,356,000 | 28,880,000 | 89,385,000 | 5,920,000 | 17,035,000 | 0 |  | 146,576,000 |  |
|  | - Điều hòa nhà trạm |  |  | 6,900,000 | 8,250,000 | 7,200,000 |  | 13,501,400 | 41,800,000 | 53,691,390 | 131,342,790 |  |
|  | - Máy móc, thiết bị công tác khác: dây cáp mạng |  |  |  |  | 7,100,000 | 0 | 0 |  | 0 | 7,100,000 |  |
| 3.03 | Dụng cụ đo lường, thí nghiệm | 4 |  |  |  | 3,050,000 | 9,550,000 | 12,800,000 | 0 | 6,700,000 | 32,100,000 |  |
|  | - Máy đo, máy hàn quang |  |  |  |  | 3,050,000 | 9,550,000 | 12,800,000 | 0 | 6,700,000 | 32,100,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.04 | Thiết bị và phương tiện vận tải | 4 | 651,706,000 |  | 10,637,222 | 182,889,426 | 1,851,852 | 26,450,000 | 7,037,037 | 280,963,925 | 509,829,462 |  |
|  | - Cáp quang |  |  |  |  | 175,493,130 |  |  | 0 | 202,109,525 | 377,602,655 |  |
|  | - Phương tiện vận tải |  |  |  | 10,637,222 | 7,396,296 | 1,851,852 | 26,450,000 | 7,037,037 | 78,854,400 | 132,226,807 |  |
| 03.05 | Dụng cụ quản lý | 4 | 72,000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 03.06 | Nhà cửa, vật kiến trúc |  |  | 26,899,000 | 15,434,600 | 2,616,660 | 7,360,000 | 125,213,781 | 9,715,740 | 49,101,147 | 236,340,928 |  |
|  | - Thuê sửa nhà trạm: vách ngăn, cống bể… |  |  | 8,962,000 | 15,434,600 | 2,616,660 | 7,360,000 | 27,307,781 | 9,715,740 | 49,101,147 | 120,497,928 |  |
|  | - Tiếp đất, chống sét |  |  | 17,937,000 | 0 |  |  | 97,906,000 |  |  | 115,843,000 |  |
| 04 | Công cụ dụng cụ |  | 100,000,000 | 369,599 | 2,469,599 | 15,886,451 | 1,055,401 | 10,181,485 | 6,935,530 | 89,049,734 | 125,947,799 | -25,947,799 |
| 04.05 | SFP |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,840,000 | 14,840,000 |  |
| 04.08 | Điều hoà nhà trạm |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,080,247 | 1,080,247 |  |
| 04.13 | CCDC quản lý | 4 |  | 369,599 | 369,599 | 646,451 | 755,401 | 6,130,391 | 6,635,530 | 3,327,237 | 18,234,208 |  |
| 04.99 | CCDC sản xuất khác | 4 | 100,000,000 | 0 | 2,100,000 | 15,240,000 | 300,000 | 4,051,094 | 300,000 | 69,802,250 | 91,793,344 |  |
| 05 | Nguyên vật liệu |  | 20,000,000 |  |  |  |  |  | 2,962,963 | 8,783,000 | 11,745,963 |  |
| 05.05 | In ấn thẻ cào, biên lai hoá đơn, hợp đồng cung cấp dịch vụ | 4 | 20,000,000 |  |  |  |  |  | 2,962,963 | 8,783,000 | 11,745,963 |  |
| 06 | Chi phí thuê cơ sở hạ tầng |  | 107,408,000,000 | 2,240,700 | 0 | 29,845,200 | 5,132,816,340 | 6,271,638,365 | 10,357,366,013 | 7,356,707,376 | 29,150,613,994 | 78,257,386,006 |
| 06.01 | CSHT di động | 2 | 96,833,000,000 |  |  |  | 5,130,575,640 | 6,271,638,365 | 10,327,520,813 | 6,529,260,352 | 28,258,995,170 | 68,574,004,830 |
| 06.02 | Cột treo cáp | 4 | 10,575,000,000 | 2,240,700 | 0 | 29,845,200 | 2,240,700 |  | 29,845,200 | 827,447,024 | 891,618,824 | 9,683,381,176 |
| 06.03 | HTKD đối với Khu công nghiệp, khu đô thị | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 06.99 | CSHT khác | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 07 | Chi phí điện nước, nhiên liệu |  | 80,173,650,000 | 6,091,397,151 | 5,983,335,305 | 6,474,424,536 | 6,446,178,693 | 6,745,330,096 | 7,120,998,261 | 6,655,132,233 | 45,516,796,275 | 34,656,853,725 |
| 07.01 | Điện | 4 | 76,964,250,000 | 5,990,617,610 | 5,682,115,945 | 6,070,362,788 | 6,257,170,669 | 6,407,837,264 | 6,147,096,533 | 6,156,708,873 | 42,711,909,682 | 34,252,340,318 |
| 07.02 | Nước sinh hoạt | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 07.03 | Nhiên liệu | 4 | 3,209,400,000 | 100,779,541 | 301,219,360 | 404,061,748 | 189,008,024 | 337,492,832 | 973,901,728 | 498,423,360 | 2,804,886,593 | 404,513,407 |
|  | - Chạy máy nổ |  |  | 80,388,882 | 254,840,378 | 358,221,217 | 108,230,656 | 269,040,406 | 841,020,851 | 441,954,888 | 2,353,697,278 |  |
|  | - Chạy xe oto |  |  | 20,390,659 | 46,378,982 | 45,840,531 | 80,777,368 | 68,452,426 | 132,880,877 | 56,468,472 | 451,189,315 |  |
| 08 | Chi phí thuế, lệ phí: đăng kiểm, phí đường bộ |  | 0 |  | 1,351,636 | 2,655,272 | 3,860,000 | 0 | 0 | 17,606,194 | 25,473,102 |  |
| 09 | Chi phí bán hàng | bs QĐ 445, 11/03/26 | 40,000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 10 | Chi phí hợp tác kinh doanh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 11 | Chi phí thuê và mua ngoài dịch vụ |  | 706,000,000 | 90,204,150 | 48,651,413 | 81,256,362 | 65,612,271 | 20,511,495 | 113,643,363 | 59,734,299 | 479,613,353 | 226,386,647 |
| 11.33 | Chi phí tiếp tân, khánh tiết | 3 | 75,000,000 | 36,481,141 | 1,988,000 | 25,211,550 | 11,611,908 | 0 | 0 | 0 | 75,292,599 |  |
| 11.99 | Chi phí thuê ngoài, bằng tiền khác | 4 | 631,000,000 | 53,723,009 | 46,663,413 | 56,044,812 | 54,000,363 | 20,511,495 | 113,643,363 | 59,734,299 | 404,320,754 |  |
|  | - chi phi vật tư văn phòng: giấy in, mực in |  |  | 6,513,356 |  | 2,320,000 | 972,222 | 6,753,440 | 0 | 2,260,185 | 18,819,203 |  |
|  | - Chi phí thuê xe oto |  |  | 43,177,372 | 40,642,672 | 45,721,590 | 45,592,792 | 6,651,667 | 102,835,352 | 49,137,396 | 333,758,841 |  |
|  | - Chi phí cước bưu phẩm |  |  |  | 83,760 | 1,536,937 | 1,984,060 | 2,297,126 | 2,614,355 | 1,399,080 | 9,915,318 |  |
|  | - Chi phí nước uống |  |  |  |  | 1,870,370 | 518,518 | 1,212,962 | 1,277,778 | 1,351,852 | 6,231,480 |  |
|  | - Chi phí sử dụng xe oto |  |  | 511,114 | 1,250,000 | 2,485,374 | 3,896,856 | 1,596,300 | 5,286,677 | 1,812,046 | 16,838,367 |  |
|  | - Chi phí khác |  |  | 3,521,167 | 4,686,981 | 2,110,541 | 1,035,915 | 2,000,000 | 1,629,201 | 3,773,740 | 18,757,545 |  |
| IV | Quỹ khen thưởng |  | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |

## Báo cáo công tác chuyển đổi số (CĐS)

### Chuyển đổi số

#### Xây dựng và nâng cấp hệ thống:

- Xây dựng hệ thống quản lý cơ sở hạ tầng:

  - Đã lên mô hình và đang thực hiện làm mới xây dựng cơ sở dữ liệu về cơ sở hạ tầng trực quan hơn.

  - Đang thực hiện triển khai hệ thống dashboard quản lý cơ sở hạ tầng, dựa trên cơ sở dữ liệu mới.

  - Có hiển thị số lượng tăng giảm cơ sở hạ tầng theo tháng; hiển thị số lượng phân loại từng loại trạm, theo khu vực, theo tổ Hạ tầng.

- a) Thống kê số lượng trạm theo Tổ quản lý:

| STT | Tên Tổ / Đơn vị quản lý | Số lượng trạm | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổ HT Gò Dầu | 298 | 17.19% |
| 2 | Tổ HT Tân Ninh | 268 | 15.46% |
| 3 | Tổ HT Bến Lức | 248 | 14.31% |
| 4 | Tổ HT Kiến Tường | 231 | 13.33% |
| 5 | Tổ HT Tân Châu | 230 | 13.27% |
| 6 | Tổ HT Tân An | 219 | 12.64% |
| 7 | Tổ HT Đức Hòa | 209 | 12.06% |
| 8 | VTT | 13 | 0.75% |
| 9 | Chưa cấu hình tổ cho KV | 17 | 0.98% |
| Tổng số trạm đang quản lý |  | 1,733 | 100% |

- b) Phân loại trạm theo công nghệ / loại hình:

| STT | Loại trạm | Số lượng | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm Macro | 1,466 | 84.59% |
| 2 | Trạm Remote | 95 | 5.48% |
| 3 | Trạm Smallcell | 65 | 3.75% |
| 4 | Trạm Moran | 43 | 2.48% |
| 5 | Chưa phân loại | 32 | 1.85% |
| 6 | Khác | 23 | 1.33% |
| 7 | Trạm IBS | 8 | 0.46% |
| 8 | Trạm chưa xác định | 1 | 0.06% |
| Tổng cộng |  | 1,733 | 100% |

Xây dựng hệ thống quản lý điện năng:

  - Đang thực hiện xây dựng hệ thống quản lý điện năng theo tháng; theo ngày, lịch cúp điện, hệ thống dashboard quản trị điện năng, hệ thống gửi tin nhắn SMS thông báo cho nhân viên khi có điện tăng bất thường trong ngày.

Xây dựng hệ thống quản lý các thiết bị phụ trợ:

  - Đã cập nhật thêm tính năng xuất excel thì xuất tất cả thông tin các thiết bị phụ trợ theo từng sheet.

  - Giao diện quản lý danh mục nhà trạm và các thiết bị phụ trợ (Máy lạnh, Accu, Tủ nguồn, Máy nổ) trực quan trên hệ thống.

- Giao diện Hệ thống Quản lý Thiết bị Phụ trợ tại các Nhà trạm

- c) Thống kê thiết bị phụ trợ tại nhà trạm:

| STT | Hạng mục thiết bị | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Máy lạnh | 2,348 |
| 2 | Accu | 1,904 |
| 3 | Tủ nguồn | 1,651 |
| 4 | Máy nổ | 1,602 |
| Tổng số trạm ghi nhận thiết bị |  | 1,739 |

- Xây dựng hệ thống quản lý vật tư sửa chữa:

  - Đã thực hiện và đang triển khai với kết quả như sau:

    - Tổng số lượng vật tư: 61

    - Số tờ trình: 14 tờ

  - Triển khai giao diện quản lý chi tiết danh mục vật tư sửa chữa, tra cứu mã trạm, số tờ trình, loại vật tư đề xuất và tình trạng thiết bị.

- Giao diện Quản lý Danh mục Vật tư Sửa chữa và Tờ trình Import

- Xây dựng hệ thống Smart-BTS:

  - Tuần này không có báo cáo (lý do anh Vinh đi nghiệm thu nguyên tuần).

- Thu thập dữ liệu:

- Nguồn thu thập dữ liệu: Trích xuất/tích hợp dữ liệu từ hệ thống RIMS; Tiếp nhận dữ liệu từ Tổ khai thác hệ thống; Tiếp nhận dữ liệu báo cáo gửi về từ các địa bàn.

- Tiến độ thực hiện: Đang trong quá trình kiểm tra, rà soát tính chính xác của dữ liệu thu thập trước khi đưa vào luồng xử lý chung.

- Chuẩn hóa dữ liệu:

- Công việc đang thực hiện: Đang triển khai chuẩn hóa cơ sở dữ liệu hạ tầng từ các nguồn thu thập nêu trên.

- Kế hoạch tiếp theo: Dự kiến sẽ tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu chi tiết cho nhóm các thiết bị phụ trợ.

- Điều hành dữ liệu:

- Trực quan hóa dữ liệu (Dashboard): Đã xây dựng và đưa vào vận hành các Dashboard điều hành bao gồm:

  - Dashboard quản lý 5S: Theo dõi tiến độ thực hiện 5S lũy kế theo tuần của toàn Trung tâm và từng Tổ Hạ tầng (kỳ Tuần 5 hiện tại đạt 46% lũy kế / 45% yêu cầu với 765/1659 trạm đã làm).

Dashboard Theo dõi Tiến độ Thực hiện 5S Toàn Trung tâm theo Tuần

| STT | Tổ Hạ tầng | Tỷ lệ % Đạt YC | Số trạm hoàn thành (Đã làm / Tổng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổ HT Kiến Tường | 82% | 192 / 228 trạm (84%) |
| 2 | Tổ HT Đức Hòa | 59% | 124 / 210 trạm (59%) |
| 3 | Tổ HT Bến Lức | 55% | 139 / 244 trạm (57%) |
| 4 | Tổ HT Tân An | 44% | 98 / 220 trạm (45%) |
| 5 | Tổ HT Tân Ninh | 35% | 89 / 254 trạm (35%) |
| 6 | Tổ HT Tân Châu | 26% | 58 / 220 trạm (26%) |
| 7 | Tổ HT Gò Dầu | 22% | 65 / 283 trạm (23%) |
| Toàn Trung tâm |  | 46% / 45% | 765 / 1659 trạm |

Thống kê lũy kế tiến độ thực hiện 5S theo Tổ Hạ tầng (đến Tuần 5 hiện tại):

  - Dashboard quản lý thiết bị phụ trợ: Trực quan hóa số lượng và hiện trạng thiết bị phụ trợ nhà trạm.

  - Dashboard theo dõi chi phí / tiền điện: Trích xuất dữ liệu chi tiết từ các hệ thống điều hành tiêu thụ điện năng:

a) Báo cáo Dashboard Quản lý Hóa đơn Điện lực & Biến động tiêu thụ theo tháng (Tháng 06/2026):

- Chỉ số KPIs nổi bật: Tổng số CSHT quản lý 1.732 trạm; Điện năng tiêu thụ 2.815.535 kWh (giảm 6.12% so với tháng trước; tăng 0.8% so với cùng kỳ); Tổng chi phí điện 6.576.396.917 VNĐ (giảm 5.72% so với tháng trước); CSHT tăng điện bất thường (>20% vs T-1) là 41 trạm; Lũy kế điện năng 16.809.592 kWh; Lũy kế chi phí điện 39.193.296.177 VNĐ.

Dashboard Điều hành Tiêu thụ Điện - KPIs Tháng nổi bật & Diễn biến lũy kế qua các tháng

Top Tổ Hạ tầng Tiêu thụ Điện Cao nhất và Top Tổ Hạ tầng có Cảnh báo Bất thường Nhiều nhất

| STT | Tổ Hạ tầng | Số CSHT tăng điện | Tổng số CSHT | Tỷ lệ bất thường (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổ HT Đức Hòa | 15 | 209 | 7.18% |
| 2 | Tổ HT Bến Lức | 11 | 247 | 4.45% |
| 3 | Tổ HT Tân An | 7 | 219 | 3.20% |
| 4 | Tổ HT Tân Châu | 6 | 229 | 2.62% |
| 5 | Tổ HT Kiến Tường | 6 | 230 | 2.61% |
| 6 | Tổ HT Tân Ninh | 4 | 264 | 1.52% |
| 7 | Tổ HT Gò Dầu | 3 | 295 | 1.02% |

Thống kê Top Tổ Hạ tầng có cảnh báo điện tăng bất thường nhiều nhất tháng 06/2026

b) Báo cáo Dashboard Điều hành Tiêu thụ Điện ngày (Kỳ từ 01/07 - 31/07/2026):

Biến động tổng hợp: Theo dõi 169 trạm:

  - Trạm tăng điện: 64 trạm (Tăng 10–20%: 51 trạm, 20–30%: 5 trạm, >30%: 8 trạm).

  - Trạm giảm điện: 105 trạm (Giảm 10–20%: 85 trạm, 20–30%: 12 trạm, >30%: 8 trạm).

  - Toàn bộ danh sách 169 trạm điện có sản lượng thay đổi được trích xuất chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm báo cáo này.

Dashboard Điều hành Tiêu thụ Điện ngày (Thống kê Trạm thay đổi & Tổng hợp theo Tổ Hạ tầng)

| STT | Đơn vị / Tổ Hạ tầng | Số trạm tăng | Số trạm giảm | Chênh lệch (kWh) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổ HT Gò Dầu | 21 | 27 | -1,451 kWh | -35.5% |
| 2 | Tổ HT Tân An | 12 | 20 | -124 kWh | -5.9% |
| 3 | Tổ HT Tân Châu | 11 | 24 | -2,208 kWh | -34.3% |
| 4 | Tổ HT Bến Lức | 7 | 11 | -63 kWh | -5.3% |
| 5 | Tổ HT Kiến Tường | 7 | 6 | -8 kWh | -1.3% |
| 6 | Tổ HT Đức Hòa | 3 | 9 | -133 kWh | -12.8% |
| 7 | Tổ HT Tân Ninh | 3 | 8 | -92 kWh | -10.0% |

Thống kê Điện năng ngày theo Tổ Hạ tầng (Kỳ 01/07 - 31/07/2026)

- Khó khăn

- Dữ liệu hiện tại được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, chất lượng và định dạng chưa đồng bộ, đòi hỏi phải tiếp tục tốn thêm thời gian và nguồn lực để xử lý, chuẩn hóa.

- Đề xuất

Chưa có đề xuất mới trong kỳ báo cáo này.

## Triển khai công cụ xử lý tự động trên App TNH Phối hợp địa bàn

| STT | TTVT | 06/2026 |  |  | 07/2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kiểm tra IP | Thay thiết bị | Reset Port | Kiểm tra IP | Thay thiết bị | Reset Port |
| 1 | Trung tâm Viễn thông Bến Cầu | 22 | 179 | 1 | 132 | 275 | 1 |
| 2 | Trung tâm Viễn thông Bến Lức | 110 | 498 | 89 | 121 | 707 | 166 |
| 3 | Trung tâm Viễn thông Cần Đước | 165 | 300 | 50 | 97 | 380 | 63 |
| 4 | Trung tâm Viễn thông Cần Giuộc | 77 | 304 | 44 | 32 | 332 | 36 |
| 5 | Trung tâm Viễn thông Châu Thành | 45 | 382 | 71 | 31 | 435 | 55 |
| 6 | Trung tâm Viễn thông Dương Minh Châu | 376 | 425 | 183 | 241 | 374 | 151 |
| 7 | Trung tâm Viễn thông Đức Hòa | 28 | 316 | 74 | 28 | 494 | 70 |
| 8 | Trung tâm Viễn thông Đức Huệ | 44 | 218 | 34 | 30 | 258 | 39 |
| 9 | Trung tâm Viễn thông Gò Dầu | 672 | 665 | 292 | 422 | 513 | 278 |
| 10 | Trung tâm Viễn thông Hòa Thành | 187 | 588 | 95 | 182 | 575 | 91 |
| 11 | Trung tâm Viễn thông Kiến Tường | 8 | 176 | 32 | 5 | 167 | 36 |
| 12 | Trung tâm Viễn thông Long An | 175 | 422 | 59 | 112 | 420 | 49 |
| 13 | Trung tâm Viễn thông Tầm Vu | 8 | 96 | 4 | 13 | 149 | 9 |
| 14 | Trung tâm Viễn thông Tân Biên | 111 | 195 | 155 | 135 | 210 | 150 |
| 15 | Trung tâm Viễn thông Tân Châu | 213 | 325 | 56 | 165 | 292 | 40 |
| 16 | Trung tâm Viễn thông Tân Ninh | 639 | 676 | 77 | 648 | 585 | 77 |
| 17 | Trung tâm Viễn thông Tân Thạnh | 4 | 115 | 5 | 4 | 138 | 1 |
| 18 | Trung tâm Viễn thông Tân Trụ | 4 | 91 | 4 | 8 | 178 | 28 |
| 19 | Trung tâm Viễn thông Thạnh Hóa | 7 | 83 | 9 | 15 | 132 | 13 |
| 20 | Trung tâm Viễn thông Thủ Thừa | 70 | 47 | 19 | 172 | 245 | 23 |
| 21 | Trung tâm Viễn thông Trảng Bàng | 968 | 630 | 97 | 676 | 480 | 103 |
| 22 | Trung tâm Viễn thông Vĩnh Hưng | 8 | 151 | 9 | 7 | 206 | 27 |
|  | Tổng | 3941 | 6882 | 1459 | 3276 | 7545 | 1506 |

## Kết quả phiếu XLSC MANE

### Tổng quan

- Kỳ báo cáo: 01/07/2026 – 31/07/2026

- Thời gian xuất báo cáo :01/08/2026

- Tổng phiếu giao: 240 phiếu

- Hoàn thành: 240/240 phiếu (100%)

- Hoàn thành đúng hạn: 238 phiếu

- Hoàn thành quá hạn: 2 phiếu

- Tỉ lệ đúng hạn: 99.17%

- Phiếu tồn quá hạn: 0 phiếu

- Nguồn dữ liệu:

- https://onebss.vnpt.vn/#/qlsc/tientrinh-xuly-suco

- https://tts.vnpt.vn/#/thong-ke/baocao-tonghop-xlsc-brcd-toantrinh-cd5

### Chi tiết theo tổ Hạ tầng(B27_TUAN)

| XLSC MANE - TÂY NINH (01-07-2026 - 01-08-2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổ Hạ tầng | Tổng giao | Hoàn thành | HT đúng hạn | HT quá hạn | TL HT đúng hạn | Tổng tồn | Tồn trong hạn | Tồn quá hạn | TL tồn QH |
| Tổ Hạ tầng Bến Lức | 52 | 52 | 51 | 1 | 98.08% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Tổ Hạ tầng Gò Dầu | 27 | 27 | 27 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Tổ Hạ tầng Kiến Tường | 17 | 17 | 17 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Tổ Hạ tầng Tân An | 37 | 36 | 36 | 1 | 97.30% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Tổ Hạ tầng Tân Châu | 42 | 42 | 42 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Tổ Hạ tầng Tân Ninh | 35 | 35 | 35 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Tổ Hạ tầng Đức Hòa | 30 | 30 | 30 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| TỔNG | 240 | 240 | 238 | 2 | 99.17% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |

### Nhận xét

- Phiếu XLSC MANE hoàn thành 99.17% phiếu giao (238/240 phiếu), không có phiếu tồn quá hạn.

- Tổ Hạ tầng Tân An và Tổ Hạ tầng Bến Lức có 1 phiếu hoàn thành quá hạn.

- Tổ Hạ tầng Tân An có tỉ lệ phiếu hoàn thành đúng hạn thấp nhất (97.30%).

- Tổ Hạ tầng Kiến Tường không phát sinh phiếu XLSC MANE trong kỳ báo cáo.

### Giải pháp

- Tổ Khai thác tăng cường giám sát, đôn đốc các tổ Hạ tầng nghiệm thu phiếu.

- Nâng cao vai trò tổ trưởng Hạ tầng điều phối nhân viên tổ nghiệm thu phiếu đúng hạn.

- Tổ Khai thác chủ động theo dõi, nghiệm thu các phiếu sắp quá hạn.

- Định kỳ kiểm tra nghiệm thu phiếu vào các khung giờ đã nhắc hẹn trên các group zalo, đặc biệt khung giờ ban đêm trước 23h tối

## Kết quả phiếu XLSC Access

### Tổng quan

- Kỳ báo cáo: 01/07/2026 – 31/07/2026

- Tổng phiếu giao: 945 phiếu

- Hoàn thành: 945/945 phiếu

- Hoàn thành đúng hạn: 928 phiếu

- Hoàn thành quá hạn: 17 phiếu

- Tỉ lệ đúng hạn: 98.20%

- Phiếu tồn quá hạn: 0 phiếu

- Nguồn dữ liệu:

- https://onebss.vnpt.vn/#/qlsc/tientrinh-xuly-suco

- https://tts.vnpt.vn/#/thong-ke/baocao-tonghop-xlsc-brcd-toantrinh-cd5

### Chi tiết theo tổ Hạ tầng(B28_TUAN)

| XLSC ACCESS - TÂY NINH (01-07-2026 - 01-08-2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổ Hạ tầng | Tổng giao | Hoàn thành | HT đúng hạn | HT quá hạn | TL HT đúng hạn | Tổng tồn | Tồn trong hạn | Tồn quá hạn | TL tồn QH |
| Tổ Hạ tầng Bến Lức | 63 | 63 | 61 | 2 | 96.83% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Tổ Hạ tầng Gò Dầu | 103 | 103 | 103 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Tổ Hạ tầng Kiến Tường | 152 | 152 | 145 | 7 | 95.39% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Tổ Hạ tầng Tân An | 215 | 215 | 212 | 3 | 98.60% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Tổ Hạ tầng Tân Châu | 93 | 93 | 93 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Tổ Hạ tầng Tân Ninh | 70 | 70 | 68 | 2 | 97.14% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Tổ Hạ tầng Đức Hòa | 249 | 249 | 246 | 3 | 98.80% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| TỔNG | 945 | 945 | 928 | 17 | 98.20% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |

### Nhận xét

- Phiếu XLSC ACCESS hoàn thành 98.20% phiếu giao (928/945 phiếu).

- 17 phiếu hoàn thành quá hạn do nghiệm thu đóng phiếu chậm.

- Tổ Hạ tầng Kiến Tường có số phiếu quá hạn nhiều nhất (7 phiếu) và tỉ lệ phiếu hoàn thành đúng hạn thấp nhất (95.39%).

- Tổ Hạ tầng Gò Dầu và Tổ Hạ tầng Tân Châu đạt tỉ lệ đúng hạn cao nhất (100.00%).

### Giải pháp

- Tổ Hạ tầng khi chủ động tối ưu mạng lưới, xử lý khắc phục sự cố cần theo dõi tin nhắn phiếu sự cố Access để kịp thời nghiệm thu phiếu.

- Nâng cao vai trò tổ trưởng Hạ tầng theo dõi và điều phối nhân viên tổ đóng phiếu đúng hạn.

- Tổ Khai thác chủ động theo dõi, phối hợp tổ Hạ tầng nghiệm thu các phiếu sắp quá hạn.

- Định kỳ kiểm tra nghiệm thu phiếu vào các khung giờ đã nhắc hẹn trên các group zalo, đặc biệt khung giờ ban đêm trước 23h tối.

## Kết quả phiếu XLSC vô tuyến

### Tổng quan

- Kỳ báo cáo: 01/07/2026 – 31/07/2026

- Tổng phiếu giao: 2489 phiếu

- Hoàn thành: 2481/2489 phiếu

- Hoàn thành đúng hạn: 2408 phiếu

- Hoàn thành quá hạn: 73 phiếu

- Tỉ lệ đúng hạn: 97.06%

- Phiếu tồn quá hạn: 0 phiếu

- Nguồn dữ liệu:

- https://onebss.vnpt.vn/#/qlsc/tientrinh-xuly-suco

- https://tts.vnpt.vn/#/thong-ke/baocao-tonghop-xlsc-tvt-toanmang-new-cd5

### Chi tiết theo tổ Hạ tầng(B29_TUAN)

| XLSC VÔ TUYẾN - TÂY NINH (01-07-2026 - 01-08-2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổ Hạ tầng | Tổng giao | Hoàn thành | HT đúng hạn | HT quá hạn | TL HT đúng hạn | Tổng tồn | Tồn trong hạn | Tồn quá hạn | TL tồn QH |
| Tổ Hạ tầng Bến Lức | 343 | 343 | 335 | 8 | 97.67% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Tổ Hạ tầng Gò Dầu | 411 | 408 | 391 | 17 | 95.83% | 3 | 3 | 0 | 0.73% |
| Tổ Hạ tầng Kiến Tường | 412 | 412 | 394 | 18 | 95.63% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Tổ Hạ tầng Tân An | 357 | 355 | 347 | 8 | 97.75% | 2 | 2 | 0 | 0.56% |
| Tổ Hạ tầng Tân Châu | 309 | 307 | 301 | 6 | 98.05% | 2 | 2 | 0 | 0.65% |
| Tổ Hạ tầng Tân Ninh | 151 | 150 | 145 | 5 | 96.67% | 1 | 1 | 0 | 0.66% |
| Tổ Hạ tầng Đức Hòa | 506 | 506 | 495 | 11 | 97.83% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| TỔNG | 2489 | 2481 | 2408 | 73 | 97.06% | 8 | 8 | 0 | 0.32% |

### Nhận xét

- Phiếu XLSC Vô Tuyến hoàn thành đạt tỉ lệ 97.06% phiếu giao.

- Tổ Hạ tầng Kiến Tường có số phiếu quá hạn nhiều nhất (18 phiếu) và tỉ lệ hoàn thành đúng hạn thấp nhất (95.63%).

- Tổ Hạ tầng Tân Ninh có số phiếu quá hạn thấp nhất (5 phiếu) và  đạt tỉ lệ đúng hạn cao nhất (96.67%).

### Giải pháp

- Tổ Khai thác tăng cường giám sát, đôn đốc các tổ Hạ tầng nghiệm thu phiếu.

- Hướng dẫn các bước thủ tục chuyển bước và nghiệm thu phiếu cho nhân viên tổ Hạ tầng.

- Nhắc nhở các nhân viên có thời gian nghiệm thu đóng phiếu quá hạn và kéo dài.

- Tổ Khai thác chủ động theo dõi, nghiệm thu các phiếu sắp quá hạn.

- Định kỳ kiểm tra nghiệm thu phiếu vào các khung giờ đã nhắc hẹn trên các group zalo, đặc biệt khung giờ ban đêm trước 23h tối.

## Kết quả phiếu XLSC Cell CLK

- Trong tuần không ghi nhận sự cố Cell CLK

## Kết quả phiếu XLSC mạng ngoại vi

### Tổng quan

- Kỳ báo cáo: 01/07/2026 – 31/07/2026

- Tổng phiếu giao: 228 phiếu (Tây Ninh: 21 | Long An: 207 )

- Hoàn thành: 226/228 phiếu

- Hoàn thành đúng hạn: 266 phiếu

- Hoàn thành quá hạn: 2 phiếu

- Tỉ lệ đúng hạn: 99.12%

- Phiếu tồn quá hạn: 2 phiếu

### Thống kê theo khu vực(B30_TUAN)

| XLSC MNV - TÂY NINH & LONG AN (01/07/2026 – 01/08/2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khu vực | Tổng giao | Hoàn thành | HT đúng hạn | HT quá hạn | TL HT đúng hạn | Tổng tồn | Tồn trong hạn | Tồn quá hạn | TL tồn QH |
| Tây Ninh | 21 | 21 | 21 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Long An | 207 | 205 | 205 | 2 | 99.03% | 2 | 2 | 0 | 0.00% |
| TỔNG CỘNG | 228 | 226 | 266 | 2 | 99.12% | 2 | 2 | 0 | 0.00% |

### Nhận xét

- Không phát sinh phiếu quá hạn.

- Có  2 phiếu  xử lý quá hạn (tại Long An).

## Kết quả cấu hình tự động tháng 7

### Kết quả thực hiện

- Thời gian lấy báo cáo : 01/07/2026- 31/07/2026.

- Thời gian xuất báo cáo : 05/08/2026.

(B31_QUY)

| STT | Đơn vị | Tổng TB PTM | OneBSS→CPE | Tỷ lệ gửi (%) | ONT tự động TC | Tỷ lệ TC (%) | ONT tự động lỗi | Tỷ lệ lỗi (%) | ONT nhân công | Tỷ lệ NC (%) | Cấp cáp tự động | Tỷ lệ cáp (%) | Cấp port tự động | Tỷ lệ port (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng |  | 3297 | 3294 | 99.91% | 3151 | 95.66% | 143 | 4.34% | 3 | 0.09% | 808 | 24.51% | 2987 | 90.6% |
| 1 | Trung tâm Viễn thông Hòa Thành | 165 | 163 | 98.79 | 159 | 97.55 | 4 | 2.45 | 2 | 1.21 | 64 | 38.79 | 133 | 80.61 |
| 2 | Trung tâm Viễn thông Thủ Thừa | 72 | 72 | 100 | 71 | 98.61 | 1 | 1.39 | 0 | 0 | 17 | 23.61 | 71 | 98.61 |
| 3 | Trung tâm Viễn thông Gò Dầu | 113 | 113 | 100 | 103 | 91.15 | 10 | 8.85 | 0 | 0 | 13 | 11.5 | 101 | 89.38 |
| 4 | Trung tâm Viễn thông Đức Hòa | 353 | 353 | 100 | 326 | 92.35 | 27 | 7.65 | 0 | 0 | 59 | 16.71 | 328 | 92.92 |
| 5 | Trung tâm Viễn thông Kiến Tường | 122 | 122 | 100 | 120 | 98.36 | 2 | 1.64 | 0 | 0 | 52 | 42.62 | 113 | 92.62 |
| 6 | Trung tâm Viễn thông Dương Minh Châu | 129 | 129 | 100 | 120 | 93.02 | 9 | 6.98 | 0 | 0 | 4 | 3.1 | 126 | 97.67 |
| 7 | Trung tâm Viễn thông Cần Đước | 208 | 208 | 100 | 199 | 95.67 | 9 | 4.33 | 0 | 0 | 27 | 12.98 | 169 | 81.25 |
| 8 | Trung tâm Viễn thông Tân Trụ | 95 | 95 | 100 | 93 | 97.89 | 2 | 2.11 | 0 | 0 | 8 | 8.42 | 95 | 100 |
| 9 | Trung tâm Viễn thông Bến Cầu | 89 | 89 | 100 | 86 | 96.63 | 3 | 3.37 | 0 | 0 | 55 | 61.8 | 83 | 93.26 |
| 10 | Trung tâm Viễn thông Cần Giuộc | 236 | 236 | 100 | 227 | 96.19 | 9 | 3.81 | 0 | 0 | 109 | 46.19 | 218 | 92.37 |
| 11 | Trung tâm Viễn thông Bến Lức | 310 | 310 | 100 | 299 | 96.45 | 11 | 3.55 | 0 | 0 | 19 | 6.13 | 252 | 81.29 |
| 12 | Trung tâm Viễn thông Thạnh Hóa | 69 | 69 | 100 | 64 | 92.75 | 5 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 94.2 |
| 13 | Trung tâm Viễn thông Long An | 249 | 249 | 100 | 236 | 94.78 | 13 | 5.22 | 0 | 0 | 29 | 11.65 | 230 | 92.37 |
| 14 | Trung tâm Viễn thông Đức Huệ | 151 | 150 | 99.34 | 150 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0.66 | 0 | 0 | 144 | 95.36 |
| 15 | Trung tâm Viễn thông Trảng Bàng | 129 | 129 | 100 | 124 | 96.12 | 5 | 3.88 | 0 | 0 | 22 | 17.05 | 105 | 81.4 |
| 16 | Trung tâm Viễn thông Vĩnh Hưng | 78 | 78 | 100 | 74 | 94.87 | 4 | 5.13 | 0 | 0 | 77 | 98.72 |  |  |
| 17 | Trung tâm Viễn thông Tân Thạnh | 122 | 122 | 100 | 122 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15.57 | 109 | 89.34 |
| 18 | Trung tâm Viễn thông Tầm Vu | 110 | 110 | 100 | 110 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 94.55 |
| 19 | Trung tâm Viễn thông Châu Thành | 95 | 95 | 100 | 93 | 97.89 | 2 | 2.11 | 0 | 0 | 80 | 84.21 | 85 | 89.47 |
| 20 | Trung tâm Viễn thông Tân Ninh | 200 | 200 | 100 | 184 | 92 | 16 | 8 | 0 | 0 | 101 | 50.5 | 182 | 91 |
| 21 | Trung tâm Viễn thông Tân Châu | 117 | 117 | 100 | 112 | 95.73 | 5 | 4.27 | 0 | 0 | 90 | 76.92 | 113 | 96.58 |
| 22 | Trung tâm Viễn thông Tân Biên | 85 | 85 | 100 | 79 | 92.94 | 6 | 7.06 | 0 | 0 | 40 | 47.06 | 84 | 98.82 |

### Các nguyên nhân chính

- Ngày 09/07 xảy ra lỗi dòng thiết bị mới iGate 040NS-Ver2 chưa được ANSV định tuyến về server CPE nên không đổ được cấu hình tự động.

- Ngày 17/07 xảy ra lỗi hạ tầng mạng lưới của VNPT IT nên ảnh hưởng tỷ lệ cấu hình tự động của cả nước (giảm xuống 96%) => hiện tại IT đã xử lý xong, theo dõi sau lỗi.

- Ngày 25/07 TTVT Đức Hòa có triển khai lắp mới 40 thuê bao FTTH XGSPON cho khách hàng triển khai mô hình Phone Farm. Do số lượng triển khai lớn và khách hàng yêu cầu bàn giao gấp nên có 25 thuê bao thực hiện cấu hình nhân công.

- Cấu hình tự động dòng thiết bị mới iGate 040NS-Ver2 vẫn tồn tại 02 lỗi: 1. Lỗi không đồng bộ trạng thái cấu hình giữa GNMS – Onegate - OneBSS, trên GNMS ghi nhận thành công nhưng Onegate gửi sang OneBSS lại không thành công; 2. Lỗi có 1 vài ONU nhận được ip quản lý nhưng lên được quản lý trên GNMS chậm => VNPT Net/Tech đã thực hiện xử lý, cần theo dõi thêm.

- Một số trường hợp ONT nhận IP nhưng không lên được GNMS => VNPT Net/Tech xác định nguyên nhân do thiếu tham số trên thiết bị iGate GW040-NSv1, dự kiến 31/07 VNPT Tech phát hành firmware sửa lỗi. => Chưa thấy VNPT Net/Tech phát hành firmware.

- Nghiệp vụ Thay thế ONT: Employee/OneBSS lỗi, hoạt động không ổn định khi thực hiện quy trình thay thế => VNPT IT báo đã hoàn thành tuy nhiên qua theo dõi đánh giá vẫn chưa lấy được wifi, pass pppoe; trong trường hợp không lấy được VNPT Net đang trao đổi đề xuất VNPT IT cần có thông báo để KTĐB nhập mới. VNPT IT dự kiến 31/07 hoàn thành.

- Lỗi thao tác đến từ NVKT khi lắp đặt không tuân thủ đúng quy trình dẫn đến treo lệnh trên hệ thống CPE và không đổ được cấu hình tự động => Đã có ban hành hướng dẫn nhắc nhở các TTVT tuân thủ quy trình thực hiện để hạn chế phát sinh lỗi.

### Các vấn đề tồn tại cần xử lý

| STT | Vấn đề tồn tại | Phương án xử lý | Hạn xử lý | Đơn vị chủ trì |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Một số trường hợp ONT nhận IP nhưng không lên được GNMS | Một số trường hợp kiểm tra do nguyên nhân liên quan đến lỗi định tuyến (add trùng route trên một số đơn vị VTT khác) hoặc lỗi ONT không kết nối được port 7547. => Xác định nguyên nhân do thiếu tham số trên thiết bị iGate GW-040-NSv1. | Có Firmware sửa lỗi trước 31/07/2026 | VNPT Net, VNPT Tech |
| 2 | Cấu hình tự động dòng thiết bị mới: iGate 040NS-Ver2 (firmware GX40E5VN0T0201) | Vẫn tồn tại 02 lỗi: 1. Lỗi không đồng bộ trạng thái cấu hình giữa gnms-onegate- onebss, trên gnms ghi nhận thành công nhưng onegate gửi sang bss lại không thành công; 2. Lỗi có 1 vài onu nhận được ip quản lý nhưng lên đc quản lý trên gnms chậm => VNPT Net đang tiếp tục phối hợp với VNPT Tech để xử lý triệt để | Hoàn thành, Theo dõi đến 25/07/2026 | VNPT Net, VNPT Tech |
| 3 | Quy trình thay thế ONT hoạt động chưa ổn định - Không lấy lại được Pass PPPoE đã bị thay đổi - Không lấy lại được Wifi | Thực hiện điều chỉnh phần mềm nghiệp vụ: - VNPT IT đồng bộ pass PPPoE trên từ Visa và OneBSS khi đổi pass - VNPT IT bổ sung thêm quy trình thay thế khi báo hỏng - VNPT IT bổ sung hướng dẫn với các trường hợp chuyển đổi công nghệ GPON – XGSPON - VNPT Tech đảm bảo lấy đúng thông tin Wifi (theo dõi tiếp sau khi fix lỗi) trên GNMS - Ban CN cập nhật vào tài liệu hướng dẫn => VNPT IT báo đã hoàn thành tuy nhiên qua theo dõi đánh giá vẫn chưa lấy được wifi, pass pppoe; trong trường hợp không lấy được VNPT Net đang trao đổi đề xuất VNPT IT cần có thông báo để KTĐB nhập mới. Một số tỉnh báo đang nhận diện nhầm 1 số case Thay thế sang Lắp Mới | 31/07/2026 | Ban CN VNPT IT, Tech |
| 4 | Lỗi chủ quan đến từ NVKT khi lắp đặt | Đã ban hành hướng dẫn nhắc nhở các TTVT khi thực hiện cần tuân thủ đúng quy trình để cấu hình tự động thành công. Các lỗi hay mắc phải: - Cấp port cấp vật tư trước khi đồng bộ PON => treo lệnh trên hệ thống CPE (quá 24h) dẫn đến không đổ cấu hình tự động. - ONU chưa đồng bộ PON đã thực hiện thao tác cấu hình tự động. - Thao tác nhiều lần. - Cấp sai vật tư |  |  |

# KẾ HOẠCH THÁNG 8 :

## Phân rã kế hoạch kế hoạch năm 2026

| STT | TÊN NHIỆM VỤ | MỤC TIÊU | TỔNG | TỔ HẠ TẦNG |  |  |  |  |  |  | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BẾN LỨC (NS: 15) | ĐỨC HÒA (NS: 15) | TÂN AN (NS: 16) | KIẾN TƯỜNG (NS: 18) | TÂN NINH (NS: 16) | TÂN CHÂU (NS: 14) | GÒ DẦU (NS: 15) | Thời hạn |
| 1 | Cắt chuyển S1 ra ngoài trạm (Site LAN) | - Giảm khoảng cách S1 với S2 - Tối ưu, sử dụng hiệu quả sợi quang | 478 S1 | 227 | 152 | 72 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31/12/2026 |
| 2 | Tối ưu AP về OLT gần nhất nhằm giảm cự ly, san tải, ưu tiên các hộp có tuổi thọ > 2 năm | - Tối ưu S2 về S1 gần nhất - Tối ưu, sử dụng hiệu quả sợi quang | 404 AP | 66 | 66 | 56 | 47 | 56 | 47 | 66 | 30/06/2026 |
| 3 | Tối ưu AP: Tách PON > 50 thuê bao | - Giảm cự ly S1 với S2 (gần nhất) - Đấu chuyển thuê bao về AP gần nhất | 267 AP | 45 | 45 | 36 | 30 | 36 | 30 | 45 | 30/06/2026 |
| 4 | 5S AP/OTB VB số: 766/VNPT-TNH-KTĐT | Đảm bảo đúng, đủ: 100% (cập nhật trên App PHĐB TNH); trụ có treo AP/OTB cập nhật vào mục ghi chú để quản lý (tối thiểu 3 AP/1 NVKT/1 tuần) | 37.392 AP | 1.680 | 1.680 | 1.800 | 1.680 | 2.040 | 1.680 | 1.920 | 31/12/2026 |
| 5 | Bảo dưỡng cáp quang chủ động (Nội dung: Phát hoang dây leo, cây đè; nâng độ cao cáp tại các vị trí chùn/thấp; bó gọn cáp đảm bảo mỹ quan) | - Giảm thiểu sự cố do đứt/cháy cáp so với năm 2025 là 30% - Không có sự cố lặp lại | 259 tuyến | 39 | 39 | 37 | 33 | 39 | 33 | 39 | 31/12/2026 |
| 6 | Chuẩn hóa chuỗi PON theo VB 2976 | Bảo đảm dữ liệu chuỗi PON và thuê bao tại AP/S2 trên hệ thống phản ánh đúng hiện trạng thực tế | 5.020 chuỗi | 46 | 67 | 985 | 76 | 1.180 | 1.261 | 1.405 | 30/09/2026 |

## Định hướng thực hiện tháng 8

- Triển khai hệ thống CEM phục vụ công tác giám sát và quản lý chất lượng mạng.

- Hoàn thành cấu hình LLDP trên hệ thống thiết bị, phục vụ công tác quản lý, giám sát và chuẩn hóa dữ liệu hạ tầng.

- Tập trung giảm thời gian mất liên lạc (MLL); nâng cao hiệu quả điều hành ứng cứu và rút ngắn thời gian xử lý sự cố.

- Đẩy mạnh xử lý các tuyến GPON có chất lượng đường dây kém, giảm suy hao và nâng cao chất lượng dịch vụ thuê bao.

- Tiếp tục tối ưu OLT, cân tải lưu lượng, chuyển Port PON và tối ưu tài nguyên mạng.

- Hoàn thiện triển khai cấu hình tự động; nâng tỷ lệ cấu hình thành công và giảm tối đa các trường hợp phải cấu hình thủ công.

- Triển khai đồng bộ Chuyên đề 5; chuẩn hóa quy trình điều hành và theo dõi KPI theo bộ chỉ số mới.

- Chuẩn hóa dữ liệu hạ tầng, dữ liệu điều hành và hoàn thiện Dashboard phục vụ công tác giám sát, cảnh báo sớm.

- Tăng cường kiểm tra nguồn điện, thiết bị dự phòng và vật tư thay thế nhằm giảm thời gian xử lý các sự cố thiết bị.

- Phối hợp với các TTVT xử lý các chỉ tiêu chất lượng chưa đạt, đặc biệt là các chỉ tiêu về MLL, QoS/QoE, chất lượng đường dây GPON và tỷ lệ xử lý sự cố đúng hạn.

- Tiếp tục ứng dụng AI và tự động hóa trong công tác giám sát, tổng hợp số liệu và điều hành mạng lưới nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả và chất lượng vận hành.

Trên đây là báo cáo sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ  tháng 7 năm 2026 của Trung tâm Hạ tầng. Kính trình Ban Giám đốc xem xét, chỉ đạo.

Trân trọng báo cáo./.

| Nơi nhận: - GĐ, PGĐ TTHT (b/c); - Tổ Khai thác Hệ thống; - Các Tổ HT; - Tổ Tổng hợp; - Lưu: Tổ Khai thác Hệ thống. Số eOffice: - VBKS. | GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |
|  | Nguyễn Hoàng Hưng |

PHỤ LỤC 01:

GIẢI TRÌNH NGUYÊN NHÂN MẤT LIÊN LẠC TRẠM TRÊN 120 PHÚT TUẦN 31(B32_HAN)

(Kèm theo Báo cáo số: 2302/BC-TTHT-KTHT, ngày /07/2026))

| STT | Sự cố | Tên NE | Thời gian sự cố | Tổng thời gian mll (phút) | Nguyên nhân | Nguyên nhân chi tiết | Cách khắc phục sự cố | Tiến trình xử lý (đối với trạm 120 phút trở lên) | Giải pháp/ Thông tin làm rõ | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 5G-TBI043M-TNH | 25/07/2026 01:33:31 | 59 | Thiết bị nguyên nhân khác | Thiết bị: OMC kiểm tra port down, anh Nguyên vào trạm kiểm tra báo bị treo khối SM, reset cứng trạm khôi phục | THT tắt thiết bị mở lại |  | THT tắt thiết bị mở lại | Đã xử lý |
| 2 | 2 | 4G-THO014M-LAN | 25/07/2026 02:47:21 | 36 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Truyền dẫn: mất liên lạc SW Thủy Đông.V172 do sét đánh sụp CB nguồn SW | THT kiểm tra nguồn, mở lại CB |  | THT kiểm tra nguồn, mở lại CB | Đã xử lý |
| 3 | 2 | 3G_THO014M_LAN | 25/07/2026 02:48:44 | 34 | Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên | Truyền dẫn: mất liên lạc SW Thủy Đông.V172 do sét đánh sụp CB nguồn SW | THT kiểm tra nguồn, mở lại CB |  | THT kiểm tra nguồn, mở lại CB | Đã xử lý |
| 4 | 3 | UL_TTU036M_LAN | 25/07/2026 05:21:24 | 31 | Nguồn điện nhảy CB | Nguồn điện: Do mất điện, trước đó có nhảy CB đồng hổ điện lực, anh Huy đã mở lại, sau đó bị cúp điện lại do nhảy CB trong tủ cắt lọc sét Cảnh báo AC: 02h31 Cảnh báo DC: 03h15 Cảnh báo máy nổ: không có Cảnh báo AC gần nhất: 14h26 24/07/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: không có | THT mở lại CB cắt lọc sét |  | Thành quản lý trạm báo bị chập điện từ đường dây điện của tủ cắt lọc sét ra tới đồng hồ điện lực, Thành đã xử lý thay đoạn dây điện kéo từ ngoài CB đồng hồ vào trạm | Đã xử lý |
| 5 | 4 | 4G-TBA130M-TNH | 25/07/2026 20:54:45 | 538 | Thiết bị nguyên nhân khác | Thiết bị: Lỗi thiết bị SM | THT Thay thế thiết bị SM ứng cứu từ NET2 | 20:54 mất liên lạc 4G-TBA130M-TNH 21:00 OMC gọi Anh Đạt báo trạm mất liên lạc 21:20 OMC gọi báo Anh Thế Sự đang di chuyển đến trạm 22:15 Anh Sự gọi báo đo kiểm tra truyền dẫn tốt, kiểm tra công suất phát tại đầu SM không có, OMC nhờ reset cứng thiết bị mở lại. 22:30 Gọi lại anh Sự báo vẫn không tốt, nghi ngờ hư SFP, OMC yêu cầu đổi SFP khác. 23:00 Anh Sự đổi 2 SFP khác vẫn không tốt, nghi ngờ hư khối SM 23:30 OMC gọi Anh Sự xác định hư khối SM do thấy có nước chảy vào port RF trên thiết bị do đang có mưa lớn. 23:45 OMC liên hệ Anh Trung NET2 báo có sẵn vạt tư thay, yêu cầu lấy vật tư, OMC cũng chuyển phiếu TTS cho NET cấp vật tư. 00:32 Anh Hải đang lấy thiết bị từ NET2 ứng cứu. 05:00 Anh Thế nhận vật tư đến trạm thay thế thiết bị lỗi, đổ cấu hình lại. 05:53 Trạm khôi phục dịch vụ | THT Thay thế thiết bị SM ứng cứu từ NET2 Trường hợp nước chảy vào dây quang làm hư thiết bị, anh Hiếu đã xử lý rọc vỏ bọc bao bên ngoài dây quang để nước chảy ra ngoài | Đã xử lý |
| 6 | 5 | UL_DHO055M_LAN | 27/07/2026 16:35:24 | 179 | Truyền dẫn cháy cáp | Truyền dẫn: Đứt cáp do cháy trụ điện cách Bến Lức 22km, gần cầu An Hạ - Hựu Thạnh | THT kéo cáp hàn lại | 16:30 cảnh báo đứt nhiều link Mane Bến Lức đi các hướng gồm: - 100GB AGG BLC - AGG HNA - 100GB AGG BLC - UPE HNA - 3x10G AGG BLC - UPE MHB - 5x10G AGG BLC - UPE DHA - 5x10G AGG BLC - UPE KHP OMC báo THT Bến Lức và THT Đức Hòa nhờ vào phối hợp đổi cáp ứng cứu cho đường 100G AGG BLC - AGG HNA 16:35 mất liên lạc UL_DHO055M_LAN 16:37 mất liên lạc UL_DHO124M_LAN 16:45 OMC báo group THT Bến Lức đang down luôn đường dự phòng 100GB AGG BLC - AGG HNA nhờ khẩn trương vào đo cáp giúp 16:47 anh Pha Bến Lức đo báo đứt cáp cách Bến Lức 22km, bên địa bàn THT Đức Hòa 16:47 mất liên lạc 5G-DHO091M-LAN 16:50 anh Giang Đức Hòa phát hiện ra vị trí cáp cháy, gần cầu An Hạ - Hựu Thạnh do cháy trụ điện lực. 17:00 OMC gọi phối hợp THT Bến Lức và Đức Hòa rút module 80km 17:38 THT Bến Lức cử nhân sự qua hỗ trợ bên THT Đức Hòa Trong thời gian chờ cứu hỏa dập lửa và điện lực ngắt điện, OMC tìm hướng thiết cáp mới từ Đức Hòa đi Lương Bình nhưng cáp không thông được do thiếu dây nhảy trong trạm 18:00 OMC phối hợp anh Tình ở HNA, anh Pha BLC mượn cổng 2/1/3 AGG HNA - BNG3 để đấu ứng cứu cho 100G AGG BLC - AGG HNA. Vừa đấu xong cáp cháy lan tới 18:34 anh Giàu thông tin số lượng cáp cháy gồm: 5 sợi 24FO, 4 sợi 12FO, 1 sợi 16FO, mỗi sợi 80m 18:35 mất liên lạc thêm UL_DHO091M_LAN THT Đức Hòa tập trung tất cả nhân sự ứng cứu xử lý cáp 19:27 khôi phục UL_DHO124M_LAN 19:35 khôi phục UL_DHO055M_LAN 20:38 khôi phục UL_DHO091M_LAN 21:42 khôi phục 5G-DHO091M-LAN THT tiếp tục xử lý để khôi phục các đường còn lại đến 6h sáng ngày hôm sau. Anh Dũng thông tin vật tư ứng cứu gồm: 7 sợi 24FO, 6 sợi 12FO, 1 sợi 16FO, 5 sợi 6FO, mỗi sợi dùng 150m cáp để kéo trùm hàn lại | THT kéo cáp hàn lại | Đã xử lý |
| 7 | 5 | UL_DHO124M_LAN | 27/07/2026 16:37:01 | 170 | Truyền dẫn cháy cáp | Truyền dẫn: Đứt cáp do cháy trụ điện cách Bến Lức 22km, gần cầu An Hạ - Hựu Thạnh | THT kéo cáp hàn lại | 16:30 cảnh báo đứt nhiều link Mane Bến Lức đi các hướng gồm: - 100GB AGG BLC - AGG HNA - 100GB AGG BLC - UPE HNA - 3x10G AGG BLC - UPE MHB - 5x10G AGG BLC - UPE DHA - 5x10G AGG BLC - UPE KHP OMC báo THT Bến Lức và THT Đức Hòa nhờ vào phối hợp đổi cáp ứng cứu cho đường 100G AGG BLC - AGG HNA 16:35 mất liên lạc UL_DHO055M_LAN 16:37 mất liên lạc UL_DHO124M_LAN 16:45 OMC báo group THT Bến Lức đang down luôn đường dự phòng 100GB AGG BLC - AGG HNA nhờ khẩn trương vào đo cáp giúp 16:47 anh Pha Bến Lức đo báo đứt cáp cách Bến Lức 22km, bên địa bàn THT Đức Hòa 16:47 mất liên lạc 5G-DHO091M-LAN 16:50 anh Giang Đức Hòa phát hiện ra vị trí cáp cháy, gần cầu An Hạ - Hựu Thạnh do cháy trụ điện lực. 17:00 OMC gọi phối hợp THT Bến Lức và Đức Hòa rút module 80km 17:38 THT Bến Lức cử nhân sự qua hỗ trợ bên THT Đức Hòa Trong thời gian chờ cứu hỏa dập lửa và điện lực ngắt điện, OMC tìm hướng thiết cáp mới từ Đức Hòa đi Lương Bình nhưng cáp không thông được do thiếu dây nhảy trong trạm 18:00 OMC phối hợp anh Tình ở HNA, anh Pha BLC mượn cổng 2/1/3 AGG HNA - BNG3 để đấu ứng cứu cho 100G AGG BLC - AGG HNA. Vừa đấu xong cáp cháy lan tới 18:34 anh Giàu thông tin số lượng cáp cháy gồm: 5 sợi 24FO, 4 sợi 12FO, 1 sợi 16FO, mỗi sợi 80m 18:35 mất liên lạc thêm UL_DHO091M_LAN THT Đức Hòa tập trung tất cả nhân sự ứng cứu xử lý cáp 19:27 khôi phục UL_DHO124M_LAN 19:35 khôi phục UL_DHO055M_LAN 20:38 khôi phục UL_DHO091M_LAN 21:42 khôi phục 5G-DHO091M-LAN THT tiếp tục xử lý để khôi phục các đường còn lại đến 6h sáng ngày hôm sau. Anh Dũng thông tin vật tư ứng cứu gồm: 7 sợi 24FO, 6 sợi 12FO, 1 sợi 16FO, 5 sợi 6FO, mỗi sợi dùng 150m cáp để kéo trùm hàn lại | THT kéo cáp hàn lại | Đã xử lý |
| 8 | 5 | 5G-DHO091M-LAN | 27/07/2026 16:47:04 | 295 | Truyền dẫn cháy cáp | Truyền dẫn: Đứt cáp do cháy trụ điện cách Bến Lức 22km, gần cầu An Hạ - Hựu Thạnh | THT kéo cáp hàn lại | 16:30 cảnh báo đứt nhiều link Mane Bến Lức đi các hướng gồm: - 100GB AGG BLC - AGG HNA - 100GB AGG BLC - UPE HNA - 3x10G AGG BLC - UPE MHB - 5x10G AGG BLC - UPE DHA - 5x10G AGG BLC - UPE KHP OMC báo THT Bến Lức và THT Đức Hòa nhờ vào phối hợp đổi cáp ứng cứu cho đường 100G AGG BLC - AGG HNA 16:35 mất liên lạc UL_DHO055M_LAN 16:37 mất liên lạc UL_DHO124M_LAN 16:45 OMC báo group THT Bến Lức đang down luôn đường dự phòng 100GB AGG BLC - AGG HNA nhờ khẩn trương vào đo cáp giúp 16:47 anh Pha Bến Lức đo báo đứt cáp cách Bến Lức 22km, bên địa bàn THT Đức Hòa 16:47 mất liên lạc 5G-DHO091M-LAN 16:50 anh Giang Đức Hòa phát hiện ra vị trí cáp cháy, gần cầu An Hạ - Hựu Thạnh do cháy trụ điện lực. 17:00 OMC gọi phối hợp THT Bến Lức và Đức Hòa rút module 80km 17:38 THT Bến Lức cử nhân sự qua hỗ trợ bên THT Đức Hòa Trong thời gian chờ cứu hỏa dập lửa và điện lực ngắt điện, OMC tìm hướng thiết cáp mới từ Đức Hòa đi Lương Bình nhưng cáp không thông được do thiếu dây nhảy trong trạm 18:00 OMC phối hợp anh Tình ở HNA, anh Pha BLC mượn cổng 2/1/3 AGG HNA - BNG3 để đấu ứng cứu cho 100G AGG BLC - AGG HNA. Vừa đấu xong cáp cháy lan tới 18:34 anh Giàu thông tin số lượng cáp cháy gồm: 5 sợi 24FO, 4 sợi 12FO, 1 sợi 16FO, mỗi sợi 80m 18:35 mất liên lạc thêm UL_DHO091M_LAN THT Đức Hòa tập trung tất cả nhân sự ứng cứu xử lý cáp 19:27 khôi phục UL_DHO124M_LAN 19:35 khôi phục UL_DHO055M_LAN 20:38 khôi phục UL_DHO091M_LAN 21:42 khôi phục 5G-DHO091M-LAN THT tiếp tục xử lý để khôi phục các đường còn lại đến 6h sáng ngày hôm sau. Anh Dũng thông tin vật tư ứng cứu gồm: 7 sợi 24FO, 6 sợi 12FO, 1 sợi 16FO, 5 sợi 6FO, mỗi sợi dùng 150m cáp để kéo trùm hàn lại | THT kéo cáp hàn lại | Đã xử lý |
| 9 | 5 | UL_DHO091M_LAN | 27/07/2026 18:33:54 | 124 | Truyền dẫn cháy cáp | Truyền dẫn: Đứt cáp do cháy trụ điện cách Bến Lức 22km, gần cầu An Hạ - Hựu Thạnh | THT kéo cáp hàn lại | 16:30 cảnh báo đứt nhiều link Mane Bến Lức đi các hướng gồm: - 100GB AGG BLC - AGG HNA - 100GB AGG BLC - UPE HNA - 3x10G AGG BLC - UPE MHB - 5x10G AGG BLC - UPE DHA - 5x10G AGG BLC - UPE KHP OMC báo THT Bến Lức và THT Đức Hòa nhờ vào phối hợp đổi cáp ứng cứu cho đường 100G AGG BLC - AGG HNA 16:35 mất liên lạc UL_DHO055M_LAN 16:37 mất liên lạc UL_DHO124M_LAN 16:45 OMC báo group THT Bến Lức đang down luôn đường dự phòng 100GB AGG BLC - AGG HNA nhờ khẩn trương vào đo cáp giúp 16:47 anh Pha Bến Lức đo báo đứt cáp cách Bến Lức 22km, bên địa bàn THT Đức Hòa 16:47 mất liên lạc 5G-DHO091M-LAN 16:50 anh Giang Đức Hòa phát hiện ra vị trí cáp cháy, gần cầu An Hạ - Hựu Thạnh do cháy trụ điện lực. 17:00 OMC gọi phối hợp THT Bến Lức và Đức Hòa rút module 80km 17:38 THT Bến Lức cử nhân sự qua hỗ trợ bên THT Đức Hòa Trong thời gian chờ cứu hỏa dập lửa và điện lực ngắt điện, OMC tìm hướng thiết cáp mới từ Đức Hòa đi Lương Bình nhưng cáp không thông được do thiếu dây nhảy trong trạm 18:00 OMC phối hợp anh Tình ở HNA, anh Pha BLC mượn cổng 2/1/3 AGG HNA - BNG3 để đấu ứng cứu cho 100G AGG BLC - AGG HNA. Vừa đấu xong cáp cháy lan tới 18:34 anh Giàu thông tin số lượng cáp cháy gồm: 5 sợi 24FO, 4 sợi 12FO, 1 sợi 16FO, mỗi sợi 80m 18:35 mất liên lạc thêm UL_DHO091M_LAN THT Đức Hòa tập trung tất cả nhân sự ứng cứu xử lý cáp 19:27 khôi phục UL_DHO124M_LAN 19:35 khôi phục UL_DHO055M_LAN 20:38 khôi phục UL_DHO091M_LAN 21:42 khôi phục 5G-DHO091M-LAN THT tiếp tục xử lý để khôi phục các đường còn lại đến 6h sáng ngày hôm sau. Anh Dũng thông tin vật tư ứng cứu gồm: 7 sợi 24FO, 6 sợi 12FO, 1 sợi 16FO, 5 sợi 6FO, mỗi sợi dùng 150m cáp để kéo trùm hàn lại | THT kéo cáp hàn lại | Đã xử lý |
| 10 | 6 | 3G_CDU038M_LAN | 28/07/2026 03:49:41 | 22 | Thiết bị nguyên nhân khác | Thiết bị: do hư DW3101 | THT thay DUW 3101, load backup lại trạm |  | Do DUW 3101 là dòng thiết bị cũ, Phương THT Bến Lức báo hổm nay đã thay DUW 2 lần, hiện Bến Lức hết thiết bị để dự phòng, Phương đã báo anh Khoa báo NET 2 nhờ cấp vật tư dự phòng. Trường hợp không còn vật tư để cấp thì sẽ đề xuất swap thiết bị 3G, 4G sang UL để tắt 3G cũ | Theo dõi |
| 11 | 6 | 3G_CDU038M_LAN | 28/07/2026 04:40:01 | 47 | Thiết bị nguyên nhân khác | Thiết bị: do hư DW3101 | THT thay DUW 3101, load backup lại trạm |  | Do DUW 3101 là dòng thiết bị cũ, Phương THT Bến Lức báo hổm nay đã thay DUW 2 lần, hiện Bến Lức hết thiết bị để dự phòng, Phương đã báo anh Khoa báo NET 2 nhờ cấp vật tư dự phòng. Trường hợp không còn vật tư để cấp thì sẽ đề xuất swap thiết bị 3G, 4G sang UL để tắt 3G cũ | Theo dõi |
| 12 | 7 | UL_DHO060M_LAN | 28/07/2026 04:41:04 | 335 | Thiết bị nguyên nhân khác | Thiết bị: Do hư Baseband 6630 | Thay Baseband 6630 | 04:41 trạm mất liên lạc, Tuấn gọi báo anh Dũng 05:00 Khoa gọi lại anh Dũng báo Tùng đang chạy qua 05:30 Tùng báo có bạn Đăng đang kiểm tra báo khả năng hư Baseband 05:48 Tùng tới kiểm tra reset thiết bị báo đã thông Uplink 06:00 Khoa kiểm tra port truyền dẫn up nhưng không login được thiết bị 06:15 Khoa nhờ Tùng chụp hình thiết bị thấy trạng thái đèn bình thường nghi nghờ mất cấu hình hoặc hư Baseband 06:18 Khoa liên hệ NET2 cấp vật tư thay thế và chuyển phiếu xin cấp vật tư 06:45 Khoa giao Baseband 6630 cho Vinh 08:04 anh Vinh gần trạm DHO042 gọi lên nhờ OMC xem giúp có trạm nào gần DHO060 có outband không để mượn tích hợp, do laptop cá nhân mang theo không có cổng LAN 08:35 OMC gọi trao đổi có trạm DHO130 gần DHO060 có đường outband 08:57 anh Vinh không biết đường vào trạm DHO130, nhờ OMC tìm trạm khác, OMC báo lại có trạm DHO013 (Chợ Chiều) gần đó có đường outband 09:30 anh Vinh tới trạm DHO013, OMC tiến hành thực hiện load file backup thông qua outband DHO013 09:47 OMC hoàn thành load file backup báo anh Vinh chạy sang DHO060 để thay Baseband ứng cứu 10:16 trạm khôi phục dịch vụ | Thay Baseband 6630 | Đã xử lý |
| 13 | 8 | 5G-DHO023M-LAN | 28/07/2026 13:40:46 | 100 | Truyền dẫn xe mang | Truyền dẫn: do có công trình thi công, xe kobe quơ làm đứt cáp cách trạm 2,7 km. Trời mưa. giông bão nên gặp khó khăn trong việc xử lý | THT chuyển đổi cáp ODN ứng cứu |  | THT xử lý kéo lại cáp, hàn cáp | Đã xử lý |
| 14 | 9 | UL_DHO046M_LAN | 28/07/2026 15:57:56 | 59 | Nguồn điện nhảy CB | Nguồn điện: do mất điện, sét đánh hư bảng điều khiển máy nổ, nhảy CB máy nắn, nhảy CB cắt lọc sét Cảnh báo AC: không có Cảnh báo DC: không có Cảnh báo máy nổ: không có Cảnh báo AC gần nhất: 08h10 14/07/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: 06h36 25/07/2026 | THT chạy máy nổ nhân công, bật lại CB máy nắn, CB cắt lọc sét |  | Sét đánh làm hư cảnh báo ngoài, hư bảng điều khiển của máy nổ Hiện Baseband mất điện không xuất cảnh báo + máy nổ hư bảng điều khiển nên không tự động chạy, THT nhờ OMC giám sát mất điện trạm qua port quản lý (port 10) đấu trên SW Hòa Khánh Nam.F5157 Anh Dũng nhắn sẽ báo Tổ Tổng hơp nhờ xử lý máy nổ + báo anh Khoa nhờ cấp Baseband khác để thay | Theo dõi |
| 15 | 10 | UL_DHO100M_LAN | 28/07/2026 20:46:10 | 44 | Nguồn điện nhảy CB | Nguồn điện: do mất điện, sụp CB nguồn DC Baseband Cảnh báo AC: không có Cảnh báo DC: không có Cảnh báo máy nổ: không có Cảnh báo AC gần nhất: 13h29 23/07/2026 Cảnh báo máy nổ gần nhất: không có | THT thay mới CB nguồn DC Baseband |  | THT thay mới CB nguồn DC Baseband | Đã xử lý |

PHỤ LỤC 02:

| MANE—2 phiếu quá hạn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã phiếu | Trạng thái | Loại cảnh báo | Bắt đầu | Kết thúc | Loại mạng | Tên đối tượng | Tổ Hạ tầng | Email nhân viên | Nguyên nhân quá hạn |
| 10337140 | Đã xác nhận | HWPORTDOWN_10G_1G | 04/07/2026 07:14:09 | 06/07/2026 18:02:06 | MANE | LAN00TAN | Tân An | duyvq.lan@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10327899 | Đã xác nhận | HWPORTDOWN_10G_1G | 02/07/2026 15:18:54 | 03/07/2026 11:40:17 | MANE | LAN00BLC | Bến Lức | phata.lan@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |

CHI TIẾT SỐ LƯỢNG PHIẾU QUÁ HẠN CĐ5

| ACCESS — 15 phiếu quá hạn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã phiếu | Trạng thái | Loại cảnh báo | Bắt đầu | Kết thúc | Loại mạng | Tên đối tượng | Tổ Hạ tầng | Email nhân viên | Nguyên nhân quá hạn |
| 10320469 | Đã xác nhận | PORT_PHY_INTERFACE_DOWN | 01/07/2026 11:02:02 | 01/07/2026 21:29:43 | ACCESS | LAN.THG.VDI.OLT.ZT21 | Kiến Tường | binhld.tnh@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10320468 | Đã xác nhận | OPTICAL_MODULE_OFFLINE_C6XX | 01/07/2026 11:02:28 | 01/07/2026 21:18:36 | ACCESS | LAN.THG.VDI.OLT.ZT21 | Kiến Tường | binhld.tnh@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10319446 | Đã xác nhận | LINK_DOWN | 01/07/2026 08:07:18 | 01/07/2026 22:20:25 | ACCESS | LAN.KTG.BHP.OLT.AL21 | Kiến Tường | thinvq.lan@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10320823 | Đã xác nhận | PORT_PHY_INTERFACE_DOWN | 01/07/2026 12:07:07 | 01/07/2026 21:50:29 | ACCESS | LAN.THG.VDI.OLT.ZT21 | Kiến Tường | binhld.tnh@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10408480 | Đã xác nhận | UPLINK_PORT_DOWN | 17/07/2026 08:46:55 | 17/07/2026 18:31:11 | ACCESS | LAN.THG.HHA.OLT.ZT11 | Kiến Tường | ytv.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10320366 | Đã xác nhận | TXFAIL_NOKIA | 01/07/2026 10:47:37 | 01/07/2026 21:15:03 | ACCESS | LAN.DHE.LCA.OLT.AL21 | Đức Hòa | nploc.lan@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10407548 | Đã xác nhận | PON_LOS_ZTE | 17/07/2026 06:10:22 | 17/07/2026 18:53:10 | ACCESS | TNH.TPO.BMH.OLT.ZT11 | Tân Ninh | thienhh.tnh@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10435284 | Tiếp nhận, phân loại | OPTICAL_MODULE_OFFLINE_C6XX | 22/07/2026 15:48:44 |  | ACCESS | TNH.HTH.LKM.OLT.ZT31 | Tân Ninh | phongdvt.tnh@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10319464 | Đã xác nhận | TXFAIL_NOKIA | 01/07/2026 08:13:51 | 01/07/2026 20:48:11 | ACCESS | LAN.DHA.DHA.OLT.AL21 | Đức Hòa | giangnc.lan@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10408448 | Đã xác nhận | PON_LOS_ZTE | 17/07/2026 08:41:36 | 17/07/2026 19:06:44 | ACCESS | LAN.TTA.TTH.OLT.ZT11 | Tân An | khalm.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10433518 | Tiếp nhận, phân loại | PON_LOS_C6XX_ZTE | 22/07/2026 09:13:26 |  | ACCESS | LAN.THA.THA.OLT.ZT61 | Kiến Tường | phinh.lan@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10382133 | Đã xác nhận | UPLINK_PORT_DOWN | 12/07/2026 10:21:27 | 12/07/2026 20:38:50 | ACCESS | LAN.TAN.ATN.OLT.ZT11 | Tân An | chint.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10408571 | Đã xác nhận | OPTICAL_MODULE_OFFLINE_C6XX | 17/07/2026 08:59:42 | 17/07/2026 18:59:23 | ACCESS | LAN.THG.THG.OLT.ZT61 | Kiến Tường | ytv.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10423587 | Đã xác nhận | LINK_DOWN | 20/07/2026 12:28:02 | 20/07/2026 23:02:55 | ACCESS | LAN.BLC.LHA.OLT.AL21 | Bến Lức | trungdp.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10354019 | Đã xác nhận | TXFAIL_NOKIA | 07/07/2026 10:27:49 | 08/07/2026 09:05:23 | ACCESS | LAN.DHA.DHT.OLT.AL21 | Đức Hòa | nthung.lan@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10320469 | Đã xác nhận | PORT_PHY_INTERFACE_DOWN | 01/07/2026 11:02:02 | 01/07/2026 21:29:43 | ACCESS | LAN.THG.VDI.OLT.ZT21 | Kiến Tường | binhld.tnh@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |

| VÔ TUYẾN — 57 phiếu quá hạn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã phiếu | Trạng thái | Loại sự cố | Bắt đầu | Kết thúc | Loại node | Tên node | Tổ Hạ tầng | Email nhân viên | Nguyên nhân quá hạn |
| 10318591 | Đã xác nhận | HW_HIEN_TRUONG | 01/07/2026 02:39:00 | 01/07/2026 21:14:00 | ENODEB | UL_DHO136M_LAN | Đức Hòa | tinhla.lan@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10319045 | Đã xác nhận | SITE_OOS | 01/07/2026 06:30:00 | 01/07/2026 19:42:07 | NODEB | 3G_TBI090M_TNH, 4G-TBI090M-TNH | Tân Châu | longnv.tnh@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10319110 | Đã xác nhận | CELL_OOS_ HIEN_TRUONG | 01/07/2026 06:30:00 | 01/07/2026 19:42:35 | NODEB | UL_TBI701B_TNH | Tân Châu | longnv.tnh@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10319292 | Đã xác nhận | CELL_OOS_HW | 01/07/2026 07:14:00 | 01/07/2026 17:40:46 | ENODEB | 4G-TCH055M-TNH, 4G-TCH055M12-TNH | Tân Châu | tuantm.tnh@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10319585 | Đã xác nhận | POWER_DC_EAS | 01/07/2026 08:37:00 | 01/07/2026 20:51:18 | ENODEB | 4G-GDA032M-TNH | Gò Dầu | ngoctt.tnh@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10320285 | Đã xác nhận | SITE_OOS | 01/07/2026 10:32:00 | 01/07/2026 21:29:14 | ENB_CORE | UL_THO035M_LAN | Kiến Tường | hieuhq.lan@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10320304 | Đã xác nhận | SITE_OOS | 01/07/2026 10:33:00 | 01/07/2026 21:29:41 | NODEB | UL_THO035M_LAN | Kiến Tường | hieuhq.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10320334 | Đã xác nhận | POWER_DC_EAS | 01/07/2026 10:43:00 | 01/07/2026 21:30:00 | GNODEB | 5G-KTU011M-LAN | Kiến Tường | thinvq.lan@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10320463 | Đã xác nhận | SITE_OOS | 01/07/2026 11:02:00 | 01/07/2026 21:30:23 | ENB_CORE | 4G-TTH033M-LAN | Kiến Tường | quangph.lan@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10320910 | Đã xác nhận | POWER_DC_EAS | 01/07/2026 12:26:00 | 01/07/2026 21:31:14 | GNODEB | 5G-KTU007M-LAN | Kiến Tường | sondn.lan@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10324203 | Đã xác nhận | HW_HIEN_TRUONG | 02/07/2026 02:34:00 | 02/07/2026 15:00:49 | NODEB | UL_TNI092M_TNH | Tân Ninh | chilb.tnh@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10334172 | Đã xác nhận | HW_HIEN_TRUONG | 03/07/2026 13:59:00 | 07/07/2026 17:50:26 | NODEB | 3G_BCA037M_TNH | Gò Dầu | thanhpv.tnh@vnpt.vn | Phiếu vật tư dự phòng |
| 10335586 | Đã xác nhận | HW_HIEN_TRUONG | 03/07/2026 21:21:00 | 04/07/2026 17:02:49 | ENODEB | UL_BLU703B_LAN | Bến Lức | phata.lan@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10336162 | Đã xác nhận | HW_HIEN_TRUONG | 03/07/2026 22:48:00 | 04/07/2026 17:01:19 | ENODEB | UL_MHO007M_LAN | Kiến Tường | sangnh.lan@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10336276 | Đã xác nhận | POWER_DC_EAS | 04/07/2026 01:10:00 | 04/07/2026 10:26:04 | NODEB | 3G_CTH020M_LAN | Tân An | tannh.lan@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10336880 | Đã xác nhận | HW_HIEN_TRUONG | 04/07/2026 04:53:00 | 04/07/2026 17:00:22 | NODEB | 3G_THU704B_LAN | Kiến Tường | binhld.tnh@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10336881 | Đã xác nhận | HW_HIEN_TRUONG | 04/07/2026 04:53:00 | 04/07/2026 17:02:09 | NODEB | 3G_THU704B_LAN | Kiến Tường | binhld.tnh@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10337181 | Đã xác nhận | HW_HIEN_TRUONG | 04/07/2026 06:01:00 | 04/07/2026 17:03:27 | NODEB | 3G_TAN702B_LAN | Tân An | chint.lan@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10337660 | Đã xác nhận | CELL_OOS_HW | 04/07/2026 08:17:00 | 04/07/2026 17:04:20 | CELL4G | 4G-TTU014M52-LAN, 4G-TTU014M53-LAN | Tân An | khalm.lan@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10341516 | Đã xác nhận | DONG_BO_ HIEN_TRUONG | 04/07/2026 22:41:00 | 05/07/2026 22:49:12 | ENODEB | 4G-GDA051M-TNH | Gò Dầu | cuonght.tnh@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10341814 | Đã xác nhận | HW_HIEN_TRUONG | 04/07/2026 23:37:00 | 05/07/2026 22:47:43 | ENODEB | UL_MHO004M_LAN | Kiến Tường | sondn.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10342797 | Đã xác nhận | CELL_OOS_ HIEN_TRUONG | 05/07/2026 06:09:00 | 05/07/2026 20:21:48 | CELL3G | 3G_TAN031M12_LAN, 3G_TAN031M_LAN | Tân An | chint.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10343549 | Đã xác nhận | CELL_OOS_HW | 05/07/2026 08:26:00 | 05/07/2026 21:13:12 | CELL4G | 4G-CDU050M11-LAN | Bến Lức | 15nvdr.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10348854 | Đã xác nhận | HW_HIEN_TRUONG | 06/07/2026 08:57:00 | 07/07/2026 10:10:51 | ENODEB | UL_CDU050M_LAN | Bến Lức | 15nvdr.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10357430 | Đã xác nhận | SITE_OOS | 07/07/2026 22:41:00 | 08/07/2026 07:14:43 | NODEB | 3G_GDA059M_TNH, 4G-GDA059M-TNH | Gò Dầu | phonglt.tnh@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10361601 | Đã xác nhận | CELL_OOS_ HIEN_TRUONG | 08/07/2026 14:37:00 | 12/07/2026 20:47:40 | CELL3G | 3G_TTU023M42_LAN | Tân An | phatdt.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10362184 | Đã xác nhận | CELL_OOS_ HIEN_TRUONG | 08/07/2026 16:25:00 | 13/07/2026 11:41:45 | CELL3G | 3G_CTH025M13_LAN, UL_CTH025M_LAN | Tân An | dangbph.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10363962 | Đã xác nhận | HW_HIEN_TRUONG | 09/07/2026 01:23:00 | 09/07/2026 15:01:15 | ENODEB | UL_DHO700B_LAN | Đức Hòa | dungbt.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10364786 | Đã xác nhận | CELL_OOS_ HIEN_TRUONG | 09/07/2026 07:41:00 | 09/07/2026 16:28:42 | NODEB | 3G_TBA065M12_TNH, 3G_TBA065M13_TNH, UL_TBA065M_TNH | Gò Dầu | sunt.tnh@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10372141 | Tiếp nhận, phân loại | CELL_OOS_HW | 10/07/2026 11:55:00 |  | ENODEB | UL_MHO008M_LAN | Kiến Tường | sangnh.lan@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10374806 | Đã xác nhận | CELL_OOS_ HIEN_TRUONG | 10/07/2026 23:32:00 | 11/07/2026 22:23:25 | NODEB | 3G_GDA110M_TNH | Gò Dầu | khuongnh.tnh@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10374998 | Đã xác nhận | CELL_OOS_ HIEN_TRUONG | 11/07/2026 01:26:00 | 11/07/2026 15:12:18 | CELL3G | 3G_TBI073M42_TNH, 3G_TBI073M_TNH | Tân Châu | nvtai.tnh@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10388085 | Đã xác nhận | CELL_OOS_ HIEN_TRUONG | 13/07/2026 13:46:00 | 14/07/2026 15:34:48 | NODEB | 3G_GDA067M_TNH | Gò Dầu | phonglt.tnh@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10390540 | Đã xác nhận | DONG_BO_ HIEN_TRUONG | 14/07/2026 00:17:00 | 14/07/2026 10:22:48 | GNODEB | 5G-TTU009M-LAN | Tân An | phatdt.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10396578 | Đã xác nhận | HW_HIEN_TRUONG | 15/07/2026 01:33:00 | 17/07/2026 21:55:12 | ENODEB | UL_BLU032M_LAN | Bến Lức | phata.lan@vnpt.vn | Phiếu vật tư dự phòng |
| 10397024 | Đã xác nhận | HW_TIEN_XU_LY | 15/07/2026 05:35:00 | 16/07/2026 08:48:08 | ENODEB | 4G-CGI066M-LAN | Bến Lức | triethm.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10399698 | Đã xác nhận | CELL_OOS_ HIEN_TRUONG | 15/07/2026 14:27:00 | 17/07/2026 18:25:07 | NODEB | UL_GDA013M_TNH | Gò Dầu | khuongnh.tnh@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10400903 | Đã xác nhận | HW_TIEN_XU_LY | 15/07/2026 17:18:00 | 17/07/2026 06:53:41 | ENODEB | UL_DHO013M_LAN | Đức Hòa | giangnc.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10404403 | Đã xác nhận | CELL_OOS_ HIEN_TRUONG | 16/07/2026 11:09:00 | 20/07/2026 21:34:09 | ENODEB | 4G-GDA104E-TNH | Gò Dầu | thaipd.tnh@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10405389 | Tiếp nhận, phân loại | CELL_OOS_HW | 16/07/2026 14:40:00 |  | ENODEB | 4G-GDA056E-TNH, 4G-GDA056M42-TNH | Gò Dầu | thenh.tnh@vnpt.vn | Do lỗi OneBSS |
| 10407254 | Đã xác nhận | POWER_DC_EAS | 17/07/2026 02:52:00 | 17/07/2026 10:46:29 | NODEB | UL_GDA082M_TNH | Gò Dầu | thaipd.tnh@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10408215 | Đã xác nhận | CELL_OOS_ HIEN_TRUONG | 17/07/2026 07:47:00 | 17/07/2026 21:27:08 | CELL3G | 3G_MHO010M13_LAN, 3G_MHO010M_LAN | Kiến Tường | sangnh.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10409724 | Đã xác nhận | SITE_OOS | 17/07/2026 12:29:00 | 17/07/2026 23:59:08 | NODEB | 3G_CDU038M_LAN | Bến Lức | vudh.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10417149 | Đã xác nhận | CELL_OOS_HW | 19/07/2026 00:48:00 | 19/07/2026 15:52:00 | CELL4G | 4G-DHO132M12-LAN | Đức Hòa | giangnc.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10417664 | Đã xác nhận | CELL_OOS_ HIEN_TRUONG | 19/07/2026 05:39:00 | 19/07/2026 15:36:20 | CELL3G | 3G_TNI009M11_TNH, 3G_TNI009M12_TNH, 3G_TNI009M13_TNH, 3G_TNI009M_TNH | Tân Ninh | minhvt.tnh@vnpt.vn | Phiếu vật tư dự phòng |
| 10421499 | Đã xác nhận | HW_HIEN_TRUONG | 20/07/2026 01:17:00 | 20/07/2026 19:24:36 | NODEB | 3G_CDU038M_LAN | Bến Lức | vudh.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10422275 | Đã xác nhận | HW_HIEN_TRUONG | 20/07/2026 06:46:00 | 20/07/2026 18:08:07 | NODEB | 3G_TTH703B_LAN | Kiến Tường | quibv.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10422326 | Đã xác nhận | HW_HIEN_TRUONG | 20/07/2026 06:56:00 | 20/07/2026 18:08:25 | NODEB | 3G_TTH703B_LAN | Kiến Tường | quibv.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10422328 | Đã xác nhận | HW_HIEN_TRUONG | 20/07/2026 06:56:00 | 20/07/2026 18:08:44 | NODEB | 3G_TTH703B_LAN | Kiến Tường | quibv.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10422329 | Đã xác nhận | HW_HIEN_TRUONG | 20/07/2026 06:56:00 | 20/07/2026 18:09:00 | NODEB | 3G_TTH703B_LAN | Kiến Tường | quibv.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10426660 | Đã xác nhận | HW_TIEN_XU_LY | 20/07/2026 21:13:00 | 21/07/2026 18:50:50 | NODEB | 3G_TTH007M_LAN | Kiến Tường | quibv.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10427631 | Đã xác nhận | CELL_OOS_ HIEN_TRUONG | 21/07/2026 08:16:00 | 22/07/2026 16:28:10 | NODEB | UL_GDA113M_TNH | Gò Dầu | khuongnh.tnh@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10428147 | Đã xác nhận | POWER_AC_EAS | 21/07/2026 09:58:00 | 21/07/2026 16:22:54 | ENODEB | UL_THO030M_LAN | Kiến Tường | tuongbh.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10432219 | Đã xác nhận | HW_TIEN_XU_LY | 21/07/2026 19:08:00 | 22/07/2026 20:20:27 | NODEB | 3G_TTH007M_LAN | Kiến Tường | quibv.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10432284 | Đã xác nhận | CELL_OOS_ HIEN_TRUONG | 22/07/2026 04:05:00 | 22/07/2026 15:25:00 | NODEB | UL_DMC043M_TNH | Tân Châu | vuth.tnh@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10433028 | Đã xác nhận | POWER_AC_EAS | 22/07/2026 07:56:00 | 22/07/2026 17:11:59 | ENODEB | 4G-DHU042M-LAN | Đức Hòa | lamdt.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |
| 10433033 | Đã xác nhận | POWER_AC_EAS | 22/07/2026 07:56:00 | 22/07/2026 17:11:58 | ENODEB | 4G-DHU043M-LAN | Đức Hòa | lamdt.lan@vnpt.vn | Do đóng phiếu chậm |

TỔ KTHT - TRUNG TÂM HẠ TẦNG – TÂY NINH